# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

06.03.2013							№ 314

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Березники на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением администрации города от 31.12.2010 № 2010, за 2011 год

В соответствии с постановлением администрации города                   от 06.08.2010 № 1232 «Об утверждении Положения об основных принципах разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ»

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Березники на 2011-2015 годы» за 2011 год.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава города		                                                            С.П.Дьяков

Приложение

к постановлению

администрации города

от 06.03.2013 № 314

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Березники на 2011-2015 годы»

за 2011 год

| Наименование цели, задачи, мероприятия | Исполни тель | Объем финансирования, тыс.руб. | Целевой показатель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | отклоне ние, % | причины отклонений | наименование показателя ед.изм. | план | факт | отклонение,% | причины отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: Создание условий, механизмов, обеспечивающих увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни и влияние на социально-демографическую ситуацию в городе, развитие спорта высших достижений, укрепление имиджа города Березники |
| Задача 1. Развитие сети спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом, в том числе спортом высших достижений, проведения культурно-досуговых мероприятий |
| Этап 1.1. |
| Мероприятие 1.1.1. Реконструкция городского стадиона | УКС, КФКСиДМ, МБУ «Спортивный комплекс г. Березники» | 12600,0 12500,0 100,0 | 94,5 0 94,5 | -99,3 -100 -5,5 | Задержка согласования проекта реконструкции стадиона Уменьшение стоимости работ по оформлению правоустанавливающих документов |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. Лыжероллерная трасса | УКС, КФКСиДМ МБУ Лыжная база «Снежинка» | 5100,0 4900,0 200,0 | 93,4 0 93,4 | -98,2 -100 -53,3 | Работы по разработке ПСД и строительству лыжероллерной трассы задержаны в связи с решением земельного вопроса Не потребовалось ГГО, т.к. работы по освещению лыжероллерной трассы перенесены на 2013 год | Количество спортивных сооружений | 1 | 0 | -100 | Перенесены сроки строительства на 2012 год в связи с задержкой согласования документов касающихся земельных вопросов |
| Мероприятие 1.1.2.1. Строительство лыжероллерной трассы | УКС, КФКСиДМ, МБУ Лыжная база «Снежинка» | 4800,0 4600,0 200,0 | 93,4 0 93,4 | -98,1 -100 -53,3 | Работы по разработке ПСД и строительству лыжероллерной трассы задержаны в связи с решением земельного вопроса Не потребовалось ГГО, т.к. работы по освещению лыжероллерной трассы перенесены на 2013 год |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2.2. Освещение лыжероллерной трассы | УКС, КФКСиДМ МБУ Лыжная база «Снежинка» | 300,0 300,0 | 0 0 | -100 -100 | Работы по освещению лыжероллерной трассы перенесены на 2013 год |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3. Проведение капитального ремонта трамплинов | УКС, КФКСиДМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.4.Оборудование и оснащение лыжной базы в микрорайоне «Усольский» | КФКСиДМ ДЮСШ «Олимп» | 400,0 | 325,6 | -18,6 | Уменьшение стоимости оборудования по аукциону | Оказание услуг населению микрорайона | 5000 | 1500 | -70 | Был задержан ввод в эксплуатацию базы |
| Мероприятие 1.1.5. Ремонт и приведение в нормативное состояние плоскостных спортсооруже ний общеобразова тельных школ (стадионы) | УКС, КФКСиДМ КВО | 320,0 320,0 | 320,0 320,0 | 0 0 |  | Количество спортсооружений | 2 | 0 | -100 | Целевой показатель был разработан на больший объем финансирования, после сокращения бюджета не были внесены изменения в показатель |
| Мероприятие 1.1.6. Строительство физкультурно-оздоровитель ного комплекса (ФОКа) | УКС, КФКСиДМ |  |  |  |  | Количество спортивных сооружений | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятие 1.1.7. Реконструкция МБОУ «Спортивно-туристический лагерь «Темп» | УКС, КФКСиДМ | 1500,0 1500,0 | 0 0 | -100 -100 | В связи с принятым решением проведения ЛОК 2011 на территории лагеря были отменены строительные работы |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.8. Реконструкция МБОУ ДОД ДЮСШ «Темп» | УКС, КФКСиДМ, КВО МБОУ ДОД ДЮСШ «Темп» | 37695,9 36855,0 695,9 145,0 | 4124,3 3392,5 587,1 144,7 | -89,1 -91,0 -15,6 -0,2 | Остановлены работы по реконструкции в связи с выявленными нарушениями во время проведения государственной экспертизы Не использованы средства, инвестированные ОАО «Лукойл» Уменьшение стоимости работ согласно проведенного аукциона |  |  |  |  |  |
| Итого по этапу 1.1. | 57615,9 в том числе МИП 56895,9 Программа 720,0 | 4957,8 4312,2 645,6 | -91,4 -92,4 -10,3 | Работы по разработке ПСД для реконструкции МБОУ СТЛ «Темп», строительства и освещения лыжероллерной трассы, реконструкции стадиона и здания МБОУ ДОД ДЮСШ «Темп» не выполнены. Не потребовалось проведение ГГО, т.к. работы по освещению лыжероллерной трассы перенесены на 2013 год Уменьшение стоимости закупаемого оборудования в связи с проведением аукциона |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1. | 57615,9 в том числе МИП 56895,9 Программа 720,0 | 4957,8 4312,2 645,6 | -91,4 -92,4 -10,3 | Работы по разработке ПСД для реконструкции МБОУ СТЛ «Темп», строительства и освещения лыжероллерной трассы, реконструкции стадио на и здания МБОУ ДОД ДЮСШ «Темп» не выполнены. Не потребовалось проведение ГГО, т.к. работы по освещению лыжероллерной трассы перенесены на 2013 год Уменьшение стоимости закупаемого оборудования в связи с проведением аукциона | Увеличение уровня фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями от нормативной потребности | 24 | 25,1 | +4,6 | Увеличение показателя произошло за счет уменьшения количества жителей города |
| Задача 2. Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом и потребности в здоровом образе жизни |
| Этап 2.1. |
| Мероприятие 2.1.1.Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для учреждений дополнительного образования (ДЮСШ, СДЮСШОР, УДО), общеобразова тельных школ города и дошкольных образовательных учреждений | КФКСиДМ | 800,0 | 771,8 | -3,5 | Уменьшение стоимости договора на поставку инвентаря после проведения аукциона. | Обеспеченность по нормативам | 50% | 50% | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.2. Обучение плаванию детей начальной школы (3-х классов) | КФКСиДМ, Министерство ФКиС ПК | 400,0 | 400,0 | 0 |  | Количество учащихся | 1200 | 500 | -41,7 | По плану стояло 1200 учащихся (плановые цифры были проставлены из расчета обучения по городской и краевой программам обучения плаванию учащихся 3-х классов ), из них по котировке должно быть обучено 420 детей, по факту обучено 500 детей. Так же обучено плаванию 558 детей в рамках краевой программы обучения плаванию учащихся 3-х классов. Таким образом всего обучено в год 1058 чел. |
| Мероприятие 2.1.3. Приведение в нормативное состояние по предписаниям надзорных органов и текущий ремонт муниципальных объектов спорта | КФКСиДМ | 350,0 | 334,0 | -4,6 | Уменьшение стоимости работ по аукционам | Количество объектов спорта | 1 | 2 | +100 | Невысокая стоимость работ по ПСД |
| Мероприятие 2.1.4. Участие спортсменов ДЮСШ, УДО и ведомственных учреждений спорта в краевых, всероссийских и международных соревнованиях | КФКСиДМ | 350,0 | 349,9 | -0,03 | Уменьшение количества дней в дороге и на соревнованиях | Количество выездов | 10 | 25 | +150 | Увеличение количества выездов связано с софинансированием за счет средств ДЮСШ, УДО, спонсорских средств, средств родителей |
| Мероприятие 2.1.5. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной деятельности, популярным в молодежной среде | КФКСиДМ | 30,0 | 30,0 | 0 |  | Количество мероприятий | 3 | 2 | -33 | Уменьшение количества соревнований связано с тем, что часть соревнований было профинансировано за счет ВЦП «Молодежь г. Березники 2011-2013гг.» |
| Итого по этапу 2.1. | 1930,0 | 1885,7 | -2,3 | Уменьшение стоимости договора на поставку инвентаря и проведению работ после проведения аукционов |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2. | 1930,0 | 1885,7 | -2,3 | Уменьшение стоимости договора на поставку инвентаря и проведению работ после проведения аукционов | Увеличение числа учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 54 | 54,9 | +1,7 | Устойчивость показателя является результатом стабильной работы детско-юношеских спортивных школ города, учреждений дополнительного образования и секций в ведомственных и частных организациях физкультурно-спортивной направленности |
| Задача 3. Поддержка общественных инициатив в популяризации здорового образа жизни среди всех возрастных категорий жителей города |
| Этап 3.1 |
| Мероприятие 3.1.1. Проведение конкурсов на звание «Лучшая спортивная семья», «Лучший спортивный двор», «Лучший спортивный организатор-общественник», «Лучшая городская спортивная федерация», «Лучший организатор физкультурно-оздоровительных услуг» и другие | КФКСиДМ | 200,0 | 199,1 | -0,5 | Стоимость наградной продукции меньше запланированной | Количество конкурсов Количество участников | 5 250 | 5 50 | 0 -80 | Так как данный конкурс был проведен впервые, то количество участников в каждой номинации было около 10 человек или организаций. Стоимость мероприятия не зависит от количества поданных заявок на конкурс, т.к. в положении четко прописаны суммы награждения по каждой номинации |
| Мероприятие 3.1.2.Создание, ремонт, приобретение оборудования и инвентаря для спортивных любительских объединений и клубов | КФКСиДМ | 50,0 | 50,0 | 0 |  | Количество объединений и клубов | 1 | 1 | 0 |  |
| Мероприятие 3.1.3. Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых людей | КФКСиДМ | 50,0 | 50,0 | 0 |  | Количество мероприятий | 10 | 10 | 0 |  |
| Мероприятие 3.1.4. Приобретение спортивного инвентаря для МУ спорта для массового пользования (прокат) | КФКСиДМ | 450,0 | 449,5 | -0,1 | Уменьшение стоимости договора на поставку инвентаря после проведения аукциона | Количество инвентаря | 180 | 284 | +57,8 | Из-за уменьшения стоимости инвентаря по аукционам появилась возможность увеличить количество |
| Итого по этапу 3.1. | 750,0 | 748,6 | -0,2 | Стоимость инвентаря, наградной атрибутики меньше в связи с проведением аукционов |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 3. | 750,0 | 748,6 | -0,2 | Стоимость инвентаря, наградной атрибутики меньше в связи с проведением аукционов |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом жителей города |
| Этап 4.1. |
| Мероприятие 4.1.1. Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения (в том числе Спартакиад) | КФКСиДМ | 0 | 0 | 0 |  | Количество участников | 25500 | 25606 | +0,4 | Увеличение количества участников за счет проведения новых соревнований |
| Мероприятие 4.1.2. Подведение итогов Спартакиад по трем номинациям: среди СОШ, НПО и СПО, производственных коллективов | КФКСиДМ | 100,0 | 100,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапу 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 4. | 100,0 | 100,0 | 0 |  | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 19,5 | 20,5 | +5,1 | Улучшение качества предоставляемых услуг населению, развитие сферы ФКиС в городе |
| Задача 5. Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов в систематические занятия физической культурой и спортом |
| Этап 5.1. |
| Мероприятие 5.1.1. Проведение соревнований, Спартакиад для лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов | КФКСиДМ | 50,0 | 50,0 | 0 |  | Количество соревнований | 10 | 5 | -50 | Планировалось проведение соревнований по принципу Спартакиады «Серебряного возраста», по согласованию с обществами инвалидов города было принято решение о проведении фестиваля, включающего в себя несколько видов спорта, так же были проведены соревнования по плаванию и спортивные мероприятия в каждом обществе инвалидов, посвященные декаде инвалидов |
| Мероприятие 5.1.2. Организация клубов и учреждений для занятий адаптивной физкультурой и спортом | КФКСиДМ | 50,0 | 50,0 | 0 |  | Количество клубов и учреждений для занятий адаптивной физкультурой и спортом | 1 | 1 | 0 |  |
| Мероприятие 5.1.3. Участие лиц с ограниченными физическими возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях | КФКСиДМ | 50,0 | 50,0 | 0 |  | Количество выездных соревнований | 5 | 7 | +40 | В связи с поддержкой краевых обществ и спонсоров уменьшились затраты на финансирование поездок, в связи с этим увеличилось количество |
| Итого по этапу 5.1. | 150,0 | 150,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 5. | 150,0 | 150,0 | 0 |  | Увеличение доли лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов, систематически занимающихся спортом | 6,1 | 6,1 | 0 |  |
| Задача 6. Развитие спорта высших достижений |
| Этап 6.1. |
| Мероприятие 6.1.1. Проведение на территории города соревнований краевого и российского уровня | КФКСиДМ | 150,0 | 150,0 | 0 |  | Количество соревнований | 5 | 6 | +20 | Краевая федерация по плаванию приняла решение о проведении краевых соревнований на территории г.Березники (не было запланировано) |
| Мероприятие 6.1.2. Обеспечение ведущих спортсменов качественным спортивным инвентарем и экипировкой | КФКСиДМ | 90,0 | 88,6 | -1,6 | Инвентарь и экипировка закупались комплектами, поэтому не представилась возможность израсходовать средства в полном объеме |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.1.3. Финансирование участия спортсменов в соревнованиях краевого, российского и международного уровней, учебно-тренировочных сборах, конференциях, медицинских обследованиях | КФКСиДМ | 350,0 | 350,0 | 0 |  | Количество спортсменов | 10 | 20 | +100 | Из-за частичного финансирования поездок (поддержка федераций) была возможность оплатить участие в соревнованиях большему количеству спортсменов |
| Итого по этапу 6.1. | 590,0 | 588,6 | -0,2 | Инвентарь и экипировка закупались комплектами, поэтому не представилась возможность израсходовать средства в полном объеме |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 6. | 590,0 | 588,6 | -0,2 | Инвентарь и экипировка закупались комплектами, поэтому не представилась возможность израсходовать средства в полном объеме | Количество спортсменов города в составе сборных команд России; количество призовых мест, занятых спортсменами на российских и международных соревнованиях | 5 25 | 9 52 | +80 +108 | Улучшение качества спортивной и материально-технической подготовки спортсменов, возможность участия в большем количестве стартов |
| Задача 7. Стимулирование труда специалистов по физической культуре и спорту, спортсменов высокого класса, формирование и реализация комплекса мер по укреплению их общественного статуса и социальной защищенности |
| Этап 7.1. |
| Мероприятие 7.1.1. Проведение конкурсов по определению лучших специалистов в различных номинациях спортивной деятельности | КФКСиДМ | 100,0 | 100,0 | 0 |  | Количество конкурсов | 1 | 3 | +200 | Было принято решение проводить 3 конкурсные номинации для специалистов разных спортивных направлений |
| Мероприятие 7.1.2. Участие специалистов спорта в научно-практических конференциях, семинарах, тренингах | КФКСиДМ | 50,0 | 48,4 | -3,2 | Стоимость курсов меньше запланированной | Количество участников | 5 | 6 | +20 | Из-за уменьшения стоимости курсов была возможность обучить большее количество специалистов |
| Мероприятие 7.1.3. Стимулирование перспективных спортсменов и тренеров по итогам выступления в официальных российских и международных соревнованиях (премии согласно положению) | КФКСиДМ | 0 | 0 |  |  | По факту достижения результата (по отдельному положению) |  |  |  |  |
| Итого по этапу 7.1. | 150,0 | 148,4 | -1,1 | Стоимость курсов меньше запланированной |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 7. | 150,0 | 148,4 | -1,1 | Стоимость курсов меньше запланированной | Увеличение количества квалифицирован ных тренерских и педагогических кадров | 1 | 1 | 0 |  |
| Задача 8. Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни |
| Этап 8.1. |
| Мероприятие 8.1.1. Проведение конкурсов на лучшее освещение спортивной жизни города | КФКСиДМ | 25,0 | 25,0 | 0 |  | Количество конкурсов | 1 | 3 | +200 | Было принято решение определять победителей в 3 номинациях, а не награждать 3 победителей в 1 конкурсе |
| Мероприятие 8.1.2. Проведение соревнований на призы СМИ | КФКСиДМ | 60,0 | 38,2 | -36,3 | Не проведены запланированные соревнования из-за отказа в софинансировании СМИ | Количество соревнований | 2 | 1 | -50 | Не проведены запланированные соревнования из-за отказа в софинансировании СМИ |
| Мероприятие 8.1.3. Выпуск продукции, направленной на пропаганду физической культуры, спорта, здорового образа жизни | КФКСиДМ | 50,0 | 49,8 | -0,4 | Поставщики предложили меньшую стоимость изготовляемой раздаточной продукции (буклеты, закладки, наклейки) | Рекламная и печатная продукция о спортивной жизни города (буклеты, баннеры и т.д.) |  |  |  | Изготовлены 4 баннера с лучшими спортсменами города и пропагандой спорта, выпущены и расклеены в общественном транспорте наклейки, пропагандирующие спорт и занятие физической культурой, - 200 шт., разработаны и выпущены буклеты и закладки «Куда пойти заниматься спортом» – 1700 шт. |
| Мероприятие 8.1.4. Проведение на территории города Всероссийских массовых соревнований: «Лыжня России», «Кросс наций», «Оранжевый мяч» | КФКСиДМ, Министерство ФКиС России |  |  |  |  | Привлечение жителей города к участию в массовых соревнованиях |  |  |  |  |
| Итого по этапу 8.1. | 135,0 | 113,0 | -16,3 | Не проведены запланированные соревнования из-за отказа в софинансировании СМИ |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 8. | 135,0 | 113,0 | -16,3 | Не проведены запланированные соревнования из-за отказа в софинансировании СМИ | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 19,5 | 20,5 | +5,1 | Улучшение качества предоставляемых услуг населению, развитие сферы ФКиС в городе |
| Итого по цели | 61420,9 В том числе МИП 56895,9 Программа 4525 | 8692,1 4312,2 4379,9 | -85,9 -92,4 -3,2 | Работы по разработке ПСД для реконструкции МБОУ СТЛ «Темп» не выполнены в связи с проведением ЛОК на территории лагеря, работы по строительству и освещению лыжероллерной трассы не выполнены в связи с решением земельного вопроса и переносом работ по освещению на 2013 год, реконструкция стадиона не проводилась в связи с задержкой утверждения проекта реконструкции, работы в здании МБОУ ДОД ДЮСШ «Темп» не выполнены в связи с отрицательным решением государственной экспертизы предыдущих работ. Уменьшение стоимости работ и услуг, спортивного оборудования и инвентаря после проведения конкурсов и аукционов, не проведение ряда спортивных и обучающих мероприятий |  |  |  |  |  |