# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

07.09.2011							№ 1218

Об отопительном периоде 2011-2012 годов в г. Березники

На основании пункта 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных жилых домах и жилых домов, утвержденных постановлением         Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, в              соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 47 Устава города                 Березники, в целях своевременного и качественного обеспечения     централизованного теплоснабжения объектов жилищного фонда и         социально-культурного назначения города Березники

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Начать отопительный период 2011-2012 годов в г. Березники          с 09.09.2011.

2.Ресурсоснабжающим организациям произвести подачу          тепловой энергии на объекты жилищного фонда и социально-культурного назначения в соответствии с прилагаемым графиком подачи тепловой энергии:

2.1.с 09.09.2011 по заявкам - на образовательные учреждения, больницы, интернаты и другие социально-значимые объекты;

2.2.с 15.09.2011 на прочие объекты, включая жилищный фонд;

2.3.установить срок пусконаладочных работ до 01.10.2011.

3.Установить конец отопительного периода - на шестой день после того как среднесуточная температура наружного воздуха будет выше + 8° С в течение 5 суток подряд, но не позднее 15.05.2012.

4.Управлению городского хозяйства администрации города обеспечить контроль выполнения  прилагаемого графика подачи тепловой энергии на объекты жилищного фонда и объекты социально-культурного назначения города в отопительный период 2011-2012 годов.

5.Опубликовать данное постановление в официальном печатном издании.

6.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

7.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Шанина В.П.

Глава города					                                    С.П.Дьяков

Приложение

к постановлению

администрации города

от 07.09.2011  № 1218

ГРАФИК

подачи тепловой энергии на объекты жилищного фонда

и объекты социально-культурного назначения города

в отопительный период 2011-2012 г.

| № сетевого района | № очереди | Подающие тепловые сети (наименование, индексы) | Период подачи тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-ой сетевой район | Социаль-ные объекты |  | с 09.09.2011 |
| 1-ый сетевой район | 1-я очередь | микрорайон Петрищево: ЦТП-10, 17, 23, 24, 26 (с включенным откачивающим насосом); дома без ЦТП, ул. Мира, 96, ул. Мира, 98; ЦТП-2; тепловая сеть по ул. Карла Маркса от ТК-18, до ТК-20; тепловая сеть микрорайона «Ж» ЦТП-9, 22; тепловая сеть: по ул. Веры Бирюковой; по проспекту Советский | с 15.09.2011 по 20.09.2011 |
|  | 2-я очередь | тепловая сеть по ул. Ломоносова; тепловая сеть по ул. Юбилейной от ТК-16 до ТК-34а; тепловая сеть по ул. Свердлова (ТК-33, 35); Микрорайон «Ж» («Восточный»): дома без ЦТП до ТК-30 по ул. Свердлова; т/с по ул. Потемина | с 18.09.2011 по 20.09.2011 |
|  | 3-я очередь | ЦТП-28; тепловая сеть по ул. Аксакова; тепловая сеть по ул. Крупской; тепловая сеть по ул. Шишкина | с 21.09.2011 по 24.09.2011 |
|  | 4-я очередь | частный сектор; промышленность | с 23.09.2011 по 25.09.2011 |
| 2-ой сетевой район | 1-я очередь | микрорайон «3»: ЦТП-11, 12, 13, 27 (при работе откачивающих насосов); микрорайон «Ж»: ЦТП-8, 18 (при работе откачивающих насосов); тепловая сеть по ул. Юбилейная; тепловая сеть по ул. Сарычева, Больничный городок; проспект Советский, 36, 42, 44, 46, 48, 50; Пятилетки, 19; т/с ДК Ленина, т/с к/т «Авангард», т/с по ул. Парковая, т/с по ул. Труда | с 15.09.2011 по 24.09.2011 |
|  | 2-я очередь | тепловая сеть по ул. Гагарина (кроме ТК-23 в сторону ТК-24); тепловая сеть по ул. Свободы: от ТЭЦ-10 до ТК-23; тепловая сеть 5-ой очереди: от ТК-10 до ТК-11 (25); мкр. «Ж» дома без ЦТП; тепловая сеть 4-ой очереди; тепловая сеть «Внеплощадочная»: баня по ул. Мира, д. 32 по ул. Мира; тепловая сеть 5-ой очереди; | с 18.09.2011 по 22.09.2011 |
|  | 3-я очередь | тепловая сеть по ул. Деменева; тепловая сеть по ул. Химиков; тепловая сеть по ул. Степанова; тепловая сеть по ул. Фрунзе | с 20.09.2011 по 22.09.2011 |
|  | 4-я очередь | поселок Нартовка; частный сектор | с 21.09.2011 по 24.09.2011 |
| Правобе-режный сетевой район |  | жилой сектор | с 15.09.2011 по 24.09.2011 |
| Завер-шение | 1-ый и 2-ой сетевой район | регулировка систем отопления, устранение дефектов | с 24.09.2011 по 30.09.2011 |