# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

08.09.2010							№ 1387

Об отопительном периоде 2010-2011 годы в г. Березники

На основании пункта 12 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307, в соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 47 Устава города Березники, в целях своевременного и качественного обеспечения централизованного теплоснабжения объектов жилищного фонда и социально-культурного назначения города Березники

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Начать отопительный период 2010-2011 годы в г. Березники          с  10.09.2010.

2.Ресурсоснабжающим организациям произвести подачу тепловой энергии на объекты жилищного фонда и социально-культурного назначения в соответствии с прилагаемым графиком подачи тепловой энергии:

2.1.с 10.09.2010 по заявкам - на образовательные учреждения, больницы, интернаты и другие социально-значимые объекты;

2.2.с 15.09.2010 на прочие объекты, включая жилищный фонд;

2.3.установить срок пусконаладочных работ до 01.10.2010.

3.Установить конец отопительного периода - на шестой день после того как среднесуточная температура наружного воздуха будет выше + 8° С в течение 5 суток подряд, но не позднее 15.05.2011.

4.Управлению городского хозяйства администрации города обеспечить контроль выполнения  прилагаемого графика подачи тепловой энергии на объекты жилищного фонда и объекты социально-культурного назначения города в отопительный период 2010-2011 годы.

5.Опубликовать данное постановление в официальном печатном издании.

6.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Шанина В.П.

Глава города					                                   С.П.Дьяков

Приложение

к постановлению

администрации города

от 08.09.2010 № 1387

ГРАФИК

подачи тепловой энергии на объекты жилищного фонда

и объекты социально-культурного назначения города

в отопительный период 2010-2011 г.

| № сетевого района | № очереди | Подающие тепловые сети (наименование, индексы) | Период подачи тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-ой сетевой район | Социальные объекты |  | с 10.09.2010 |
| 1-ый сетевой район | 1-я очередь | Микрорайон Петрищево: ЦТП-10, 17, 23, 24, 26 (с включенным откачивающим насосом); дома без ЦТП; ЦТП-2; тепловая сеть по ул. Карла Маркса от ТК-18, до ТК-20; тепловая сеть микрорайона «Ж» ЦТП-9, 22; тепловая сеть по ул. Веры Бирюковой; Советскому проспекту | с 15.09 2010 по 20.09.2010 |
|  | 2-я очередь | Тепловая сеть по ул. Ломоносова; тепловая сеть по ул. Юбилейной от ТК-16 до ТК-34а; тепловая сеть по ул. Свердлова (ТК-33, 35); Микрорайон «Ж» («Восточный»): дома без ЦТП. Детский дом, до ТК-30 по ул. Свердлова; | с 18.09.2010 по 21.09.2010 |
|  | 3-я очередь | ЦТП-28; тепловая сеть по ул. Потемина; тепловая сеть по ул. Крупской; тепловая сеть по ул. Шишкина; | с 21.09.2010 по 24.09.2010 |
|  | 4-я очередь | Тепловая сеть по ул. Аксакова; тепловая сеть по ул. Юбилейной от ТК-16 по ул. Карла Маркса до ТК-16 по ул. Юбилейной; весь частный сектор; промышленность | с 23.09.2010 по 25.09.2010 |
| 2-ой сетевой район | 1-я очередь | Микрорайон «3»: ЦТП-11, 12, 13, 27 (при работе откачивающих насосов); Микрорайон «Ж»: ЦТП-8, 18 (при работе откачивающих насосов); тепловая сеть 4-ой очереди: от ТК-29, тепловая сеть по ул. Юбилейная; тепловая сеть по ул. Сарычева, Больничный городок | с 15.09.2010 по 24.09.2010 |
|  | 2-я очередь | Центр: д. 5О по Советскому проспекту; тепловая сеть ДК Ленина, к/т «Авангард», тепловая сеть по ул. Парковой, ул. Труда; тепловая сеть 5-ой очереди: от ТК-10 до ТК-11 (25); тепловая сеть «Внеплощадочная»: баня по ул. Мира, д. 32 по ул. Мира | с 18.09.2010 по 22.09.2010 |
|  | 3-я очередь | Тепловая сеть по ул.Гагарина (кроме ТК-23 в сторону ТК-24); тепловая сеть по ул. Свободы: от ТЭЦ-10 до ТК-23; тепловая сеть 5-ой очереди: от ТК-6 до ТК-9 | с 20.09.2010 по 22.09.2010 |
|  | 4-я очередь | Микрорайон «Ж»: дома без ЦТП; тепловая сеть 4-ой очереди: от ТК-23 до ТК-29, ТК-11; тепловая сеть 5-ой очереди: ТК-3, 4;тепловая сеть по ул. Деменева; тепловая сеть по ул. Гагарина (от ТК-23 в сторону ТК-24) | с 21.09.2010 по 24.09.2010 |
|  | 5-я очередь | Тепловая сеть по ул. Химиков; тепловая сеть по ул. Фрунзе; тепловая сеть по ул. Степанова; пос. Нартовка; весь частный сектор; промышленность | с20.09.2010 по 24.09.2010 |
| Правобережный сетевой район |  | Жилой сектор | с 15.09.2010 по 24.09.2010 |
| Завершение | 1-ый и 2-ой сетевой район | Регулировка систем отопления, устранение дефектов | с 24.09.2010 по 01.10.2010 |