# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

29.04.2014							    № 637

Об утверждении приоритетного муниципального проекта «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Юбилейная от ул. Свердлова до ул. Мира»

В целях обеспечения безопасности дорожного движения,                       в рамках реализации постановления Правительства Пермского края           от 29.11.2013 № 1664-п «Об утверждении порядков предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края                 из бюджета Пермского края на реализацию инвестиционных проектов и приоритетных региональных проектов», в соответствии с решением Березниковской городской Думы от 26.02.2013 № 469                                     «Об утверждении Положения о распределении компетенции органов местного самоуправления при реализации закона Пермского края                    от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов» на территории города Березники»

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый приоритетный муниципальный проект «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Юбилейная от ул. Свердлова        до ул. Мира» (далее - приоритетный муниципальный проект).

2.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании.

3.Разместить настоящее постановление и приоритетный муниципальный проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте администрации города                    в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Шанина В.П.

Глава города						                            С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 29.04.2014 № 637

ПРИОРИТЕТНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Капитальный ремонт участка автомобильной дороги

общего пользования местного значения

по ул. Юбилейная от ул. Свердлова до ул. Мира»

### 1.Общие сведения.

| 1.1. | Наименование приоритетного муниципального проекта | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Юбилейная от ул. Свердлова до ул. Мира |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Описание проблем, решаемых с помощью приоритетного муниципального проекта | На территории города нужно привести в нормативное состояние 98,87 км автодорог. Автомобильная дорога по ул. Юбилейная является дорогой регулируемого движения общегородского значения, по которой осуществляется регулярное движение общественного транспорта. Данная дорога расположена в центральной части города. Основное назначение - транспортные и пешеходные связи между жилыми районами, общественными центрами, выходы на другие автодороги и пересечения с ними. По данным Межмуниципального отдела МВД Российской Федерации «Березниковский» участок автомобильной дороги по ул. Юбилейная от ул. Свердлова до ул. Мира, является одним из аварийных, на нем совершаются от 72 до 90 дорожно-транспортных происшествий ежегодно. В целях улучшения и восстановления транспортно-эксплуатационного состояния данного участка автодороги, протяженностью 0,87 км, необходимо проведение его капитального ремонта |
| 1.3. | Обоснование участия муниципального образования «Город Березники» в решении указанных проблем | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 16) |
| 1.4. | Основание для разработки приоритетного муниципального проекта | Постановление Правительства Пермского края от 29.11.2013 № 1664-п «Об утверждении порядков предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края на реализацию инвестиционных проектов и приоритетных региональных проектов» |
| 1.5. | Заказчик приоритетного муниципального проекта | Управление благоустройства администрации города (618400, Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, 1) |
| 1.6. | Руководитель приоритетного муниципального проекта | Первый заместитель главы администрации - Шанин Владимир Петрович |
| 1.7. | Исполнители основных мероприятий приоритетного муниципального проекта | Администрация города Березники, управление благоустройства администрации города, МКУ «Служба благоустройства г. Березники» |
| 1.8. | Цели и задачи приоритетного муниципального проекта | Основная цель: приведение автомобильных дорог в нормативное состояние и обеспечение безопасности дорожного движения. Задача: капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Юбилейная от ул. Свердлова до ул. Мира |
| 1.9. | Сведения о проектной документации | В 2012 году разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Юбилейная от ул. Свердлова до ул. Мира, получено положительное заключение государственной экспертизы краевого государственного автономного учреждения «Управление Государственной экспертизы Пермского края» от 02.08.2012 № 59-1-5-0288-12. В феврале 2014 г. получено положительное заключение государственной экспертизы краевого государственного автономного учреждения «Управление Государственной экспертизы Пермского края» от 05.02.2014 № 59-1-6-0016-14 о проверке достоверности определения сметной стоимости |
| 1.10. | Сметная стоимость приоритетного муниципального проекта | 69 661,618 тыс.руб. |
| 1.11. | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации приоритетного муниципального проекта | На начало реализации приоритетного муниципального проекта протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог - 98,87 (км), после проведения капитального ремонта протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог составит 99,74 км. Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличится на 0,5 % |
| 1.12. | Сроки реализации приоритетного муниципального проекта | 2012-2014 годы |

2.Этапы реализации приоритетного муниципального проекта.

| Этапы | Фактический и ожидаемый результат реализации этапа |
| --- | --- |
| 2.1.Проектирование, в том числе прохождение государственных экспертиз (2012-2014 годы) | В 2012-2013 годах: разработана проектно-сметная документация, в том числе выполнены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-географические работы по муниципальному контракту с ООО «УралДорПроект» от 30.01.2012 № 0156300046611000369/15-п с фактической оплатой в сумме 667,0 тыс.руб.; проведена государственная экспертиза проектной документации, включая смету и результаты инженерных изысканий, по договору с краевым государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы Пермского края» от 30.01.12 № 15-п на сумму 110,448 тыс.руб.; в 2014 году проведена проверка достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации на капитальный ремонт по договору с краевым государственным автономным учреждением «Управление Государственной экспертизы Пермского края» от 18.12.2013 № ДС.714/89-п на сумму 20,0 тыс.руб. |
| 2.2.Капитальный ремонт (2014 год) | 2014 год |

3.Экономическое обоснование реализации приоритетного муниципального проекта (источники и объемы финансирования).

| Этапы реализации приоритетного муниципального проекта | Финансирование проекта, в тыс.руб. | В том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  |  | бюджет края | бюджет города |
| 3.Всего, в том числе | 69 661,618 | 20491,858 | 49 169,760 |
| 2012 год | 777,448 | 777,448 | - |
| 2013 год | 6,000 | - | 6,000 |
| 2014 год | 68 878,170 | 19714,410 | 49 163,760 |
| из них: |  |  |  |
| 3.1.Проектирование, в том числе | 797,448 | 777,448 | 20,000 |
| 2012 год | 777,448 | 777,448 | - |
| 2013 год | 6,000 | - | 6,000 |
| 2014 год | 14,000 | - | 14,000 |
| 3.2.Капитальный ремонт |  |  |  |
| 2014 год | 68 864,170 | 19714,410 | 49 149,760 |

4.Сведения об объекте.

| 4.1. | Адрес | г. Березники, участок автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Юбилейная от ул. Свердлова до ул. Мира |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Проектная мощность | Протяженность 0,87 км |
| 4.3. | Характер ремонта | Капитальный ремонт |
| 4.4. | Сроки выполнения работ | 2014 год |

5.Описание практических действий по осуществлению инвестиций. План-график осуществлений инвестиций.

тыс.руб.

| Источники финанси-рования | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (план) | В том числе по кварталам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV |
| Бюджет края | 777,448 | - | 19714,410 | - | - | - | 19714,410 |
| Бюджет города | - | 6,000 | 49 163,760 | 14,000 | - | 49 149,760 | - |
| ИТОГО инвестиций | 777,448 | 6,000 | 68 878,170 | 14,000 | - | 49 149,760 | 19714,410 |