# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

09.03.2017							№ 433

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Жилище и транспорт», утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1898, за 2016 год

В соответствии с постановлением администрации города                    от 09.09.2013 № 1418 «Об утверждении порядка разработки                        и реализации муниципальных программ города Березники»,             разделом VIII муниципальной программы «Жилище и транспорт», утвержденной постановлением администрации города                             от 11.11.2013 № 1898,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Жилище и транспорт», утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1898,                   за 2016 год.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

Глава города		                                                            С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 09.03.2017 № 433

годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Жилище и транспорт»,

утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1898,

за 2016 год

БЛОК 1.ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | План на 2016 год | Факт на 2016 год | Откло-нение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: повышение уровня комфортности проживания в многоквартирных домах и улучшение состояния общего имущества многоквартирных домов |
| 1.1. | Задача 1.1.Создание условий для самоорганизации собственников помещений в многоквартирных домах для приведения в нормативное состояние общего имущества многоквартирных домов |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние общего имущества многоквартирных домов | Управление городского хозяйства администрации города (далее - УГХ) | % | 1,2 | 1,1 | -0,1 | По мероприятию «Капитальный ремонт дворовых территорий (капитальный ремонт асфальтового покрытия) многоквартирных домов» образовалась экономия по 3 заявкам в связи с уменьшением объемов работ. Все работы выполнены и оплачены полностью |
| 1.3. | Цель 2: повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах городского округа |
| 1.4. | Задача 1.2.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах городского округа |
| 1.5. | Целевой показатель 1.2.1. Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам города - не менее 95 % рейсов | УГХ | % | не менее 95 | 95,0 | 0,0 |  |
| 1.6. | Цель 3: организация газоснабжения населения в границах городского округа |
| 1.7. | Задача 1.3.Газификация негазифицированных жилых домов в районах индивидуальной застройки города |
| 1.8. | Целевой показатель 1.3.1. Доля населения города Березники, использующего газ в бытовых целях, - 92,7 % | УГХ | % | 92,7 | 91,0 | -1,7 | Ведутся работы |
| 2. | Подпрограмма 1 «Жилище» |
| 2.1. | Цель 1: стимулирование самоорганизации собственников помещений в многоквартирных домах |
| 2.2. | Задача 1.1.Приведение в нормативное состояние общего имущества многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля многоквартирных домов, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние общего имущества многоквартирных домов | УГХ | % | 1,2 | 1,1 | -0,1 | По мероприятию «Капитальный ремонт дворовых территорий (капитальный ремонт асфальтового покрытия) многоквартирных домов» образовалась экономия по 3 заявкам в связи с уменьшением объемов работ. Все работы выполнены и оплачены полностью |
| 3. | Подпрограмма 2 «Транспорт» |
| 3.1. | Цель 1: повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах городского округа |
| 3.2. | Задача 1.1.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах городского округа |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Процент выполнения рейсов по субсидируемым маршрутам - не менее 95 % | УГХ | % | не менее 95 | 95,0 | 0,0 |  |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество реализованных проездных билетов для учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций города | УГХ | шт. | 4576 | 4 390 | -186 | Проездные билеты реализованы в соответствии со спросом за 2016 год |
| 4. | Подпрограмма 3 «Газификация районов индивидуальной застройки города» |
| 4.1. | Цель 1: организация газоснабжения населения в границах городского округа |
| 4.2. | Задача 1.1.Газификация негазифицированных жилых домов в районах индивидуальной застройки города |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля индивидуальных жилых домов города, использующих и имеющих возможность использовать природный газ в бытовых целях | УГХ | % | 25 | 23 | -2,0 | Ведутся работы |

БЛОК 2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ВЦП, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2016 год (тыс. руб.) | Факт за 2016 год (тыс. руб.) | Откло- нение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа «Жилище и транспорт» | Всего | 106 588,2 | 101 469,4 | -5 118,8 |  |
|  |  | в том числе краевой бюджет | 1 039,5 | 1 031,9 | -7,6 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 105 294,5 | 100 183,3 | -5 111,2 |  |
|  |  | в том числе средства собственников | 254,2 | 254,2 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - управление городского хозяйства администрации города (далее - УГХ) | 102 500,4 | 100 409,7 | -2 090,7 |  |
|  |  | соисполнитель - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС») | 3 833,6 | 805,5 | -3 028,1 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Жилище» | Всего | 26 012,5 | 24 127,8 | -1 884,7 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 25 758,3 | 23 873,6 | -1 884,7 |  |
|  |  | в том числе средства собственников | 254,2 | 254,2 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 25 373,8 | 23 489,1 | -1 884,7 |  |
|  |  | соисполнитель - МКУ «УКС» | 384,5 | 384,5 | 0,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 25 628,0 | 23 743,3 | -1 884,7 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 25 373,8 | 23 489,1 | -1 884,7 |  |
|  |  | в том числе средства собственников | 254,2 | 254,2 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 25 373,8 | 23 489,1 | -1 884,7 |  |
| 2.2. | Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт (замена) лифтов многоквартирных домов | Всего | 216,4 | 216,4 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 205,6 | 205,6 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе средства собственников | 10,8 | 10,8 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 205,6 | 205,6 | 0,0 |  |
| 2.3. | Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт дворовых территорий (асфальтового покрытия придомовых территорий) многоквартирных домов | Всего | 17 135,6 | 16 372,1 | -763,5 | Все заявки, поступившие в 2016 году в УГХ, оплачены в соответствии с актами выполненных работ. Экономия денежных средств образовалась в результате уменьшения объемов работ |
|  |  | в том числе местный бюджет | 17 135,6 | 16 372,1 | -763,5 |  |
|  |  | в том числе средства собственников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 17 135,6 | 16 372,1 | -763,5 |  |
| 2.4. | Мероприятие 1.3. Приведение в нормативное и безопасное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий многоквартирных домов | Всего | 1 217,1 | 1 217,1 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 973,7 | 973,7 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе средства собственников | 243,4 | 243,4 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 973,7 | 973,7 | 0,0 |  |
| 2.5. | Мероприятие 1.4. Мониторинг технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов и проведение противоаварийных мероприятий | Всего | 6 660,9 | 5 539,7 | -1 121,2 | Бюджетные ассигнования не освоены в полном объеме в связи с поздним заключением контрактов |
|  |  | в том числе местный бюджет | 6 660,9 | 5 539,7 | -1 121,2 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 6 660,9 | 5 539,7 | -1 121,2 |  |
| 2.6. | Мероприятие 1.5. Разработка схемы водоснабжения и водоотведения города | Всего | 398,0 | 398,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 398,0 | 398,0 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 398,0 | 398,0 | 0,0 |  |
| 2.7. | Основное мероприятие 2. Обеспечение исполнений судебных решений | Всего | 384,5 | 384,5 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 384,5 | 384,5 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель - МКУ «УКС» | 384,5 | 384,5 | 0,0 |  |
| 2.8. | Мероприятие 2.1. Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Всего | 384,5 | 384,5 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 384,5 | 384,5 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель - МКУ «УКС» | 384,5 | 384,5 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Транспорт» | Всего | 77 126,6 | 76 920,6 | -206,0 |  |
|  |  | в том числе краевой бюджет | 1 039,5 | 1 031,9 | -7,6 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 76 087,1 | 75 888,7 | -198,4 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 77 126,6 | 76 920,6 | -206,0 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1. Организация транспортного обслуживания населения | Всего | 70 546,9 | 70 506,3 | -40,6 |  |
|  |  | в том числе краевой бюджет | 1 039,5 | 1 031,9 | -7,6 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 69 507,4 | 69 474,4 | -33,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 70 546,9 | 70 506,3 | -40,6 |  |
| 3.2. | Мероприятие 2.1.1. Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки пассажиров по субсидируемым маршрутам регулярных перевозок г. Березники | Всего | 69 215,6 | 69 215,6 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 69 215,6 | 69 215,6 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 69 215,6 | 69 215,6 | 0,0 |  |
| 3.3. | Мероприятие 2.1.2. Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов, связанных с предоставлением льготного проезда по проездным документам для учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций по маршрутам регулярных перевозок г. Березники | Всего | 250,1 | 217,1 | -33,0 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 250,1 | 217,1 | -33,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 250,1 | 217,1 | -33,0 |  |
| 3.4. | Мероприятие 2.1.3. Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов | Всего | 1 039,5 | 1 031,9 | -7,6 | Бюджетные ассигнования на возмещение недополученных доходов поступили на счет администрации города Березники 30.12.2016, в результате чего, не все перевозчики своевременно предоставили счета на оплату |
|  |  | в том числе краевой бюджет | 1 039,5 | 1 031,9 | -7,6 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 1 039,5 | 1 031,9 | -7,6 |  |
| 3.5. | Мероприятие 2.1.4. Обеспечение организации транспортного обслуживания населения | Всего | 41,7 | 41,7 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 41,7 | 41,7 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 41,7 | 41,7 | 0,0 |  |
| 3.6. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности казенных учреждений | Всего | 6 579,8 | 6 414,3 | -165,5 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 6 579,8 | 6 414,3 | -165,5 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 6 579,8 | 6 414,3 | -165,5 |  |
| 3.7. | Мероприятие 2.2.1. Содержание деятельности казенных учреждений | Всего | 6 579,8 | 6 414,3 | -165,5 | Экономия по текущему содержанию муниципального казенного учреждения «Центральная диспетчерская служба»: по фонду оплаты труда, по приобретению билетной продукции, по коммунальным услугам |
|  |  | в том числе местный бюджет | 6 579,8 | 6 414,3 | -165,5 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 6 579,8 | 6 414,3 | -165,5 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Газификация районов индивидуальной застройки города» | Всего | 3 449,1 | 421,0 | -3 028,1 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 3 449,1 | 421,0 | -3 028,1 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель - МКУ «УКС» | 3 449,1 | 421,0 | -3 028,1 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 3.1. Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности | Всего | 3 449,1 | 421,0 | -3 028,1 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 3 449,1 | 421,0 | -3 028,1 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 3 449,1 | 421,0 | -3 028,1 |  |
|  |  | соисполнитель - МКУ «УКС» | 3 449,1 | 421,0 | -3 028,1 |  |
| 4.2. | Мероприятие 3.1.1. Строительство уличных газопроводов | Всего | 3 449,1 | 421,0 | -3 028,1 | Средства не освоены ввиду того, что работы подрядчиком выполнены не в полном объеме |
|  |  | в том числе местный бюджет | 3 449,1 | 421,0 | -3 028,1 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель - МКУ «УКС» | 3 449,1 | 421,0 | -3 028,1 |  |