Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 марта 2017 г. N 259

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ

ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДМЕТ СОБЛЮДЕНИЯ

СТОРОНАМИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ВЗЯТЫХ НА СЕБЯ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

СОДЕРЖАЩИХСЯ В КОНЦЕССИОННОМ СОГЛАШЕНИИ, СРОКОВ

ИХ РЕАЛИЗАЦИИ, ОБЪЕМА ПРИВЛЕКАЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ИНЫХ

СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

В соответствии с [частью 6 статьи 4](consultantplus://offline/ref=F5A289DD2B869AB56500A0084D56D81B0CB0A039FD7CAA9DB1CAD06A6033E9981AAB82E1D1p146I) Федерального закона "О концессионных соглашениях" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые [Правила](#P31) проведения мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений, в том числе на предмет соблюдения сторонами концессионного соглашения взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в концессионном соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий концессионного соглашения.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 4 марта 2017 г. N 259

ПРАВИЛА

ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДМЕТ СОБЛЮДЕНИЯ

СТОРОНАМИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ВЗЯТЫХ НА СЕБЯ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

СОДЕРЖАЩИХСЯ В КОНЦЕССИОННОМ СОГЛАШЕНИИ, СРОКОВ

ИХ РЕАЛИЗАЦИИ, ОБЪЕМА ПРИВЛЕКАЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ИНЫХ

СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Настоящие Правила определяют порядок проведения мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений, в том числе на предмет соблюдения сторонами концессионного соглашения взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в концессионном соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий концессионного соглашения (далее - мониторинг).

2. Мониторинг проводится федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление мониторинга согласно [постановлению](consultantplus://offline/ref=F5A289DD2B869AB56500A0084D56D81B0CB3A23AFA79AA9DB1CAD06A6033E9981AAB82E2D5109FEAp044I) Правительства Российской Федерации от 4 марта 2017 г. N 258 "Об определении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений, а также федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на утверждение формы предоставления сведений для участия в конкурсе на право заключения концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, указанных в части 1 статьи 48 Федерального закона "О концессионных соглашениях" (далее - уполномоченный орган).

3. Мониторинг проводится посредством сбора, анализа, обобщения, систематизации и учета предоставленных концедентами сведений о планируемых, реализуемых и реализованных за отчетный период на территории Российской Федерации концессионных соглашениях.

4. Концедент в течение 10 рабочих дней после принятия решения о заключении концессионного соглашения размещает в электронном виде с использованием государственной автоматизированной информационной системы "Управление" (далее - информационная система) сведения о проекте концессионного соглашения, в том числе о содержащихся в проекте концессионного соглашения целевых показателях, сроках их реализации, планируемом объеме привлекаемых инвестиций и об иных существенных условиях концессионного соглашения.

5. Концедент в электронном виде с использованием информационной системы в течение 10 рабочих дней со дня наступления соответствующего события вносит информацию о рассмотрении предложения о заключении концессионного соглашения в соответствии с [частью 4.4 статьи 37](consultantplus://offline/ref=F5A289DD2B869AB56500A0084D56D81B0CB0A039FD7CAA9DB1CAD06A6033E9981AAB82E1D5p142I) Федерального закона "О концессионных соглашениях", о подготовке к проведению и проведении конкурса в соответствии со [статьями 22](consultantplus://offline/ref=F5A289DD2B869AB56500A0084D56D81B0CB0A039FD7CAA9DB1CAD06A6033E9981AAB82E2D5109EEFp049I), [26](consultantplus://offline/ref=F5A289DD2B869AB56500A0084D56D81B0CB0A039FD7CAA9DB1CAD06A6033E9981AAB82E2D5109DE9p042I) - [32](consultantplus://offline/ref=F5A289DD2B869AB56500A0084D56D81B0CB0A039FD7CAA9DB1CAD06A6033E9981AAB82E2D5109DE2p047I) Федерального закона "О концессионных соглашениях", а также в течение 10 рабочих дней со дня заключения концессионного соглашения и в дальнейшем каждые 6 месяцев в течение всего периода реализации концессионного соглашения (с даты принятия решения о заключении концессионного соглашения до даты полного исполнения сторонами концессионного соглашения всех обязательств) актуализирует сведения о концессионном соглашении, в том числе о содержащихся в концессионном соглашении целевых показателях, сроках их реализации, об объеме привлекаемых инвестиций и иных существенных условиях концессионного соглашения. При этом информация обо всех юридически значимых действиях, связанных с концессионным соглашением, таких, как заключение концессионного соглашения, внесение в него изменений и расторжение концессионного соглашения, подписание акта приема-передачи объекта концессионного соглашения, предоставление земельных участков, ввод объекта концессионного соглашения в эксплуатацию, государственная регистрация прав владения и пользования объектом концессионного соглашения, размещается концедентом в электронном виде с использованием информационной системы в течение 10 рабочих дней со дня совершения таких действий.

6. Концедент обеспечивает полноту и достоверность внесенных им в информационную систему сведений.

7. Размещение концедентом сведений, составляющих государственную тайну и иную охраняемую законом тайну, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. Уполномоченный орган формирует начиная с 2018 года ежегодно, до 15 марта года, следующего за отчетным годом, результаты мониторинга за отчетный год по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, и размещает их на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с примерной формой согласно [приложению](#P70).

9. Уполномоченный орган в течение 50 рабочих дней после формирования результатов мониторинга направляет в Правительство Российской Федерации доклад, включающий в себя оценку проблем и перспективы дальнейшей реализации заключенных концессионных соглашений.

10. Сведения, предоставленные концедентами в целях проведения мониторинга, хранятся в информационной системе в течение срока действия концессионного соглашения и не менее 15 лет со дня окончания срока его действия.

Приложение

к Правилам проведения

мониторинга заключения и реализации

заключенных концессионных соглашений,

в том числе на предмет соблюдения

сторонами концессионного соглашения

взятых на себя обязательств

по достижению целевых показателей,

содержащихся в концессионном соглашении,

сроков их реализации, объема привлекаемых

инвестиций и иных существенных

условий концессионного соглашения

(примерная форма)

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА

заключения и реализации заключенных концессионных

соглашений, в том числе на предмет соблюдения сторонами

концессионного соглашения взятых на себя обязательств

по достижению целевых показателей, содержащихся

в концессионном соглашении, сроков их реализации,

объема привлекаемых инвестиций и иных существенных

условий концессионного соглашения, за 20\_\_ год

|  |  |
| --- | --- |
| I. Общие сведения | |
| 1. | Количество принятых решений о заключении концессионных соглашений |
| 2. | Количество рассмотренных предложений о заключении концессионных соглашений |
| 3. | Количество заключенных концессионных соглашений |
| 4. | Количество заключенных концессионных соглашений, инициаторами заключения которых выступали концессионеры |
| 5. | Количество концессионных соглашений на стадии проектирования объекта (объектов) концессионного соглашения (далее - объект) |
| 6. | Количество концессионных соглашений на стадии строительства (реконструкции) объекта, в том числе подготовки земельного участка |
| 7. | Количество концессионных соглашений на стадии эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта |
| 8. | Количество исполненных концессионных соглашений |
| II. Показатели концессионных соглашений в отраслевом разрезе [<1>](#P215) | |
| 1. | Количество принятых решений о возможности заключения концессионного соглашения на представленных в предложении о заключении концессионного соглашения условиях  (по отраслям) |
| 2. | Количество рассмотренных предложений о заключении концессионных соглашений  (по отраслям) |
| 3. | Количество принятых решений о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено лицом, выступившим с инициативой заключения концессионного соглашения  (по отраслям) |
| 4. | Количество принятых решений о невозможности заключения концессионного соглашения  (по отраслям) |
| 5. | Количество принятых решений о заключении концессионных соглашений  (по отраслям) |
| 6. | Количество объявленных конкурсов на право заключения концессионных соглашений с указанием доли закрытых конкурсов  (по отраслям) |
| 7. | Количество несостоявшихся конкурсов (с указанием причин)  (по отраслям) |
| 8. | Количество конкурсов с единственным участником  (по отраслям) |
| 9. | Количество конкурсов с двумя и более участниками  (по отраслям) |
| 10. | Количество заключенных концессионных соглашений  (по отраслям) |
| 11. | Количество заключенных концессионных соглашений, инициаторами заключения которых выступали концессионеры  (по отраслям) |
| 12. | Количество концессионных соглашений на стадии проектирования объекта  (по отраслям) |
| 13. | Количество концессионных соглашений на стадии строительства (реконструкции) объекта, в том числе подготовки земельного участка  (по отраслям) |
| 14. | Количество концессионных соглашений на стадии эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта  (по отраслям) |
| 15. | Количество исполненных концессионных соглашений  (по отраслям) |
| 16. | Количество концессионных соглашений, по которым в отчетном периоде концессионерами были допущены нарушения условий концессионных соглашений  (по отраслям) |
| 17. | Количество концессионных соглашений с обязательствами по обеспечению государственной регистрации незарегистрированного имущества |
| 18. | Количество договоров аренды, заключенных в соответствии с [частью 3 статьи 42](consultantplus://offline/ref=F5A289DD2B869AB56500A0084D56D81B0CB0A039FD7CAA9DB1CAD06A6033E9981AAB82E0D1p141I) Федерального закона "О концессионных соглашениях" |

III. Соблюдение обязательств по достижению целевых

показателей, содержащихся в концессионном соглашении,

в отраслевом разрезе [<1>](#P215)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (по отраслям) | | Плановое значение целевого показателя [<2>](#P216) | Фактически достигнутое значение целевого показателя [<3>](#P217) |
| 1. | Срок концессионного соглашения |  |  |
| 2. | Срок проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения (в случае проведения совместного конкурса - концессионных соглашений) |  |  |
| 3. | Срок заключения концессионного соглашения (период с даты принятия решения о заключении концессионного соглашения до даты подписания концессионного соглашения сторонами концессионного соглашения) |  |  |
| 4. | Срок проектирования объекта (если предусматривается) |  |  |
| 5. | Срок строительства (реконструкции) объекта |  |  |
| 6. | Срок эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта |  |  |
| 7. | Объем финансирования строительства (реконструкции) объекта за счет всех источников |  |  |
| 8. | Объем финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта за счет всех источников |  |  |
| 9. | Объем финансирования строительства (реконструкции) объекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (если предусматривается) |  |  |
| 10. | Объем финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (если предусматривается) |  |  |
| 11. | Объем финансирования строительства (реконструкции) объекта за счет собственных средств концессионера |  |  |
| 12. | Объем финансирования строительства (реконструкции) объекта за счет заемных средств (если предусматривается) |  |  |
| 13. | Налоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации концессионного соглашения |  |  |
| 14. | Неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации концессионного соглашения |  |  |

--------------------------------

<1> В соответствии с разделением на виды объектов, предусмотренным [частью 1 статьи 4](consultantplus://offline/ref=F5A289DD2B869AB56500A0084D56D81B0CB0A039FD7CAA9DB1CAD06A6033E9981AAB82E2D5109AEAp045I) Федерального закона "О концессионных соглашениях".

<2> В зависимости от содержания концессионного соглашения указываются или плановое значение целевого показателя на отчетную дату за отчетный период, или итоговый целевой показатель, определенный концессионным соглашением.

<3> Информация указывается на отчетную дату за отчетный период.