# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

30.03.2018							№ 735

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759, за 2017 год

В соответствии с пунктом 5.5 раздела V Порядка разработки                       и реализации муниципальных программ города Березники, утвержденного постановлением администрации города от 09.09.2013 № 1418, разделом VIII муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759, за 2017 год.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава города							                   С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 30.03.2018 № 735

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759, за 2017 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ед. изм. | План | Факт | Откло-нение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: создание благоустроенных территорий города и комфортной среды проживания горожан |
| 1.1. | Задача 1.1.Приведение в нормативное состояние объектов внешнего благоустройства |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Доля благоустроенных парков и скверов по отношению к общей территории парков и скверов | Управление благоустройства администрации города Березники | % | 41,4 | 38 | -3,4 | невыполнение подрядчиком условий контракта |
| 1.3. | Задача 1.2.Комплексное развитие улично-дорожной сети |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление благоустройства администрации города Березники | % | 62,7 | 62,7 | 0 |  |
| 1.5. | Задача 1.3.Создание благоприятной экологической обстановки |
| 1.6. | Целевой показатель 1.3.1. Площадь городских территорий, освобождаемых от несанкционированных свалок | Управление благоустройства администрации города Березники | м2 | 42 000 | 42 000 | 0 |  |
| 1.7. | Задача 1.4.Обеспечение эффективной деятельности управления благоустройства администрации города и МКУ «Служба благоустройства г. Березники» |
| 1.8. | Целевой показатель 1.4.1. Выполнение значений целевых показателей Программы | Управление благоустройства администрации города Березники | % | 100 | 99 | -1 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий» |
| 2.1. | Цель 1: приведение в нормативное состояние объектов внешнего благоустройства, создание современной городской среды путем благоустройства существующих парков и скверов |
| 2.2. | Задача 1.1.Обновление фонда зеленых насаждений и содержание городского зеленого хозяйства |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля замененных деревьев от общего количества старовозрастных тополей на городских территориях | Управление благоустройства администрации города Березники | % | 1,8 | 1,8 | 0 |  |
| 2.4. | Задача 1.2.Развитие системы сетей наружного освещения (НО) |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля восстановленных и реконструированных сетей наружного освещения от необходимой протяженности сетей наружного освещения | Управление благоустройства администрации города Березники | % | 67,9 | 67,9 | 0 |  |
| 2.6. | Задача 1.3.Содержание мест захоронения в соответствии с нормативными требованиями, ремонт объектов кладбища |
| 2.7. | Целевой показатель 1.3.1. Количество мест захоронений, соответствующих нормативным требованиям | Управление благоустройства администрации города Березники | ед. | 1 | 1 | 0 | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |
| 3.1. | Цель 1: комплексное развитие улично-дорожной сети |
| 3.2. | Задача 1.1.Улучшение и восстановление транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог | Управление благоустройства администрации города Березники | км | 16,33 | 16,33 | 0 |  |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании | Управление благоустройства администрации города Березники | км | 265,69 | 265,69 | 0 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Создание благоприятной экологической обстановки» |
| 4.1. | Цель 1: создание благоприятной экологической обстановки |
| 4.2. | Задача 1.1.Проведение санитарно-профилактических мероприятий |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество отходов, вывезенных при ликвидации несанкционированных свалок | Управление благоустройства администрации города Березники | м2 | 1 200 | 1 200 | 0 |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы» |
| 5.1. | Цель 1: исполнение полномочий управления благоустройства администрации города и МКУ «Служба благоустройства г. Березники» в соответствии с действующим законодательством |
| 5.2. | Задача 1.1.Обеспечение эффективной деятельности управления благоустройства администрации города и МКУ «Служба благоустройства г. Березники» |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1. Обеспечение достижения целей и выполнения значений целевых показателей Программы | Управление благоустройства администрации города Березники | % | 100 | 99 | -1 |  |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ВЦП, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2017 год (тыс.руб.) | Факт за 2017 год (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | «Комплексное благоустройство территории города Березники» | Всего, в том числе | 847 971,4 | 706 888,5 | -141 082,9 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель – Управление благоустройства администрации города Березники (далее – УБ) | 830 911,4 | 689 828,5 | -141 082,9 |  |
|  |  | соисполнитель – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее - МКУ УКС) | 17 060,0 | 17 060,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий» | Всего, в том числе | 168 688,7 | 119 810,6 | -48 878,1 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УБ | 151 628,7 | 102 750,6 | -48 878,1 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС | 17 060,0 | 17 060,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению и повышению комфортности условий проживания граждан» | ответственный исполнитель - УБ | 78 372,2,0 | 60 704,2 | -17 668,0 |  |
| 2.2. | Мероприятие 1.1. Благоустройство и озеленение парков, скверов, площадей и иных мест массового отдыха населения | ответственный исполнитель - УБ | 63 080,2 | 50 786,6 | -12 293,6 | Расторжение контракта с подрядчиком в одностороннем порядке за невыполнение условий контракта |
| 2.3. | Мероприятие 1.2. Содержание и ремонт мест захоронения | ответственный исполнитель - УБ | 5 960,0 | 5 675,8 | -284,2 | Оплата по факту выполненных работ с применением оценки качества |
| 2.4. | Мероприятие 1.3. Прочие мероприятия по благоустройству | ответственный исполнитель - УБ | 9 332,0 | 4 241,8 | -5 090,2 | Позднее предоставление подрядчиком документов на оплату и в связи с нарушением сроков выполнения работ |
| 2.5. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | ответственный исполнитель - УБ | 90 296,1 | 59 086,0 | -31 210,1 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 2.6. | Мероприятие 2.1. Строительство сетей ливневой канализации кварталов № 6, 10, 15, 16 в Правобережной части города Березники | ответственный исполнитель – УБ | 43 759,5 | 21 924,6 | -21 834,9 | Возврат 50 % межбюджетных трансфертов в связи с перераспределением ассигнований за счет средств ПАО «Уралкалий» |
| 2.7. | Мероприятие 2.2. Реализация иных мероприятий, связанных с последствиями техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край | ответственный исполнитель – УБ | 21 834,9 | 12 459,7 | -9 375,2 | Задержка выполнения работ подрядчиком по строительству сетей ливневой канализации |
| 2.8. | Мероприятие 2.3. Реконструкция и восстановление сетей наружного освещения | ответственный исполнитель – УБ | 7 641,7 | 7 641,7 | 0,0 |  |
| 2.9. | Мероприятие 2.4. Строительство кладбища на площадке южнее производственной базы по пр. Ленина, 92 | ответственный исполнитель – УБ | 16 060,0 | 16 060,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 2.10. | Мероприятие 2.5. Строительство кладбища западнее пересечения автодорог Соликамск -Кунгур и пр-та Ленина | ответственный исполнитель – УБ | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 2.11. | Основное мероприятие 3 «Обеспечение исполнения судебных решений» | ответственный исполнитель - УБ | 20,4 | 20,4 | 0,0 |  |
| 2.12. | Мероприятие 3.1. Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | ответственный исполнитель - УБ | 20,4 | 20,4 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | Всего, в том числе | 619 588,3 | 552 824,7 | -66 763,6 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УБ | 619 588,3 | 552 824,7 | -66 763,6 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Организация дорожной деятельности» | ответственный исполнитель - УБ | 364 888,0 | 341 902,3 | -22 985,7 |  |
| 3.2. | Ведомственная целевая программа 1 «Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства» | ответственный исполнитель - УБ | 224 015,7 | 223 909,1 | -106,6 |  |
| 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | ответственный исполнитель - УБ | 224 015,7 | 223 909,1 | -106,6 | Невостребованные средства в отчетном году |
| 3.4. | Мероприятие 1.1. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | ответственный исполнитель - УБ | 10 435,1 | 9 439,1 | -996,0 | Экономия по итогам проведения конкурсных процедур и в связи с изменением объемов работ |
| 3.5. | Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог | ответственный исполнитель - УБ | 66 634,1 | 46 695,0 | -19 939,1 | Нарушения подрядными организациями сроков выполнения работ; в связи с поздним заключением контрактов; финансирование расходов произведено согласно актам выполненных работ |
| 3.6. | Мероприятие 1.3. Ремонт автомобильных дорог | ответственный исполнитель - УБ | 61 126,7 | 60 501,7 | -625,0 | Финансирование расходов произведено по факту выполненных работ в связи с изменением объемов работ |
| 3.7. | Мероприятие 1.4. Содержание автомобильных дорог | ответственный исполнитель - УБ | 2 676,4 | 1 357,5 | -1 319,0 | Аукцион на выполнение работ по установке светофорного объекта проведен 27.11.2017. Средства будут оплачены согласно условиям заключенного контракта |
| 3.8. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | ответственный исполнитель - УБ | 254 685,2 | 210 907,3 | -43 777,9 |  |
| 3.9. | Мероприятие 2.1. Реконструкция ул. Новосодовая от Чуртанского шоссе до поворота на мост через р. Кама | ответственный исполнитель - УБ | 708,3 | 379,9 | -328,4 | Средства на осуществление авторского надзора не освоены в связи с планируемым расторжением контракта; средства на корректировку ПСД не освоены в связи с поздним заключением контракта |
| 3.10. | Мероприятие 2.2. Межквартальная инженерная дорожно-транспортная инфраструктура кварталов № 6, 10, 15, 16 многоквартирных жилых домов в Правобережной части г. Березники. 3 этап строительства | ответственный исполнитель - УБ | 416,6 | 416,6 | 0,0 |  |
| 3.11. | Мероприятие 2.3. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ответственный исполнитель - УБ | 247 304,1 | 209 815,6 | -37 488,5 | Средства не освоены в связи с возникшей необходимостью корректировки ПСД |
| 3.12. | Мероприятие 2.4. Строительство участков автомобильных дорог в районе Суханово, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | ответственный исполнитель - УБ | 4 465,8 | 295,2 | -4 170,6 | Проект не сдан. Оплата после получения заключения государственной экспертизы |
| 3.13. | Мероприятие 2.5. Строительство автодороги от перекрестка улиц 8 Марта-Ивачева в г. Усолье до ул. Ивана Дощеникова в г. Березники | ответственный исполнитель - УБ | 1 200,4 | 0,0 | -1 200,4 | Нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ |
| 3.14. | Мероприятие 2.6. Строительство ул. Большевистская от ул. Мира до ул. 30 лет Победы | ответственный исполнитель - УБ | 590,0 | 0,0 | -590,0 | Расторжение контракта в одностороннем порядке заказчиком в связи с невыполнением условий контракта проектировщиком |
| 3.15. | Основное мероприятие 3 «Обеспечение исполнения судебных решений» | ответственный исполнитель – УБ | 15,1 | 15,1 | 0,0 |  |
| 3.16. | Мероприятие 3.1. Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | ответственный исполнитель - УБ | 15,1 | 15,1 | 0,0 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Создание благоприятной экологической обстановки» | Всего, в том числе | 35 238,5 | 10 479,3 | -24 759,2 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УБ | 35 238,5 | 10 479,3 | -24 759,2 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в части ответственного обращения с безнадзорными животными» | ответственный исполнитель - УБ | 5 744,4 | 1 056,2 | -4 688,2 |  |
| 4.2. | Мероприятие 1.1. Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации | ответственный исполнитель - УБ | 5 262,1 | 791,0 | -4 471,1 | Оплата произведена по фактически предоставленным отчетам, расторжение контракта в одностороннем порядке в связи нарушением подрядчиком условий контракта |
| 4.3. | Мероприятие 1.2. Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации | ответственный исполнитель - УБ | 482,3 | 265,2 | -217,1 | Ставка инспектора по надзору за животными введена с 01.06.2017, сотрудник принят с 01.07.2017 |
| 4.4. | Основное мероприятие 2 «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории города» | ответственный исполнитель - УБ | 3 557,7 | 3 530,4 | -27,3 |  |
| 4.5. | Мероприятие 2.1. Проведение санитарно-профилактических мероприятий | ответственный исполнитель - УБ | 2 902,1 | 2 874,8 | -27,3 | Оплата расходов на проведение санитарно-профилактических мероприятий произведена согласно актам выполненных работ |
| 4.6. | Мероприятие 2.2. Мониторинг ливневых вод | ответственный исполнитель - УБ | 655,6 | 655,6 | 0,0 |  |
| 4.7. | Основное мероприятие 3 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | ответственный исполнитель - УБ | 25 936,4 | 5 892,7 | -20 043,7 |  |
| 4.8. | Мероприятие 3.1. Строительство очистных сооружений на выпусках систем ливневой канализации города Березники в водные объекты (р. Быгель, Нижне-Зырянское водохранилище) | ответственный исполнитель - УБ | 25 936,4 | 5 892,7 | -20 043,7 | Работы выполнены, документы к оплате не предъявлены |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы» | Всего, в том числе | 24 455,9 | 23 773,9 | 682,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УБ |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | ответственный исполнитель - УБ | 14 025,1 | 13 363,1 | -662,0 |  |
| 5.2. | Мероприятие 1.1. Содержание органов местного самоуправления | ответственный исполнитель - УБ | 13 869,5 | 13 207,5 | -662,0 | Экономия заработной платы по вакантной ставке, экономия по связи, превышения лимитов нет, возврат Фонда социального страхования |
| 5.3. | Мероприятие 1.2. Составление протоколов об административных правонарушениях | ответственный исполнитель - УБ | 88,0 | 88,0 | 0,0 |  |
| 5.4. | Мероприятие 1.3. Оценка деятельности глав муниципальных районов и городских округов Пермского края (проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности) | ответственный исполнитель – УБ | 67,6 | 67,6 | 0,0 |  |
| 5.5. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности казенных учреждений» | ответственный исполнитель - УБ | 10 430,8 | 10 410,8 | -20,0 |  |
| 5.6. | Мероприятие 2.1. Содержание казенных учреждений | ответственный исполнитель - УБ | 10 430,8 | 10 410,8 | -20,0 | Экономия заработной платы по вакантной ставке, экономия по связи |