# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

___________						№ ________

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории»

В соответствии с постановлением администрации города                   от 27.08.2018 № 2100 «Об утверждении Порядка разработки               и реализации муниципальных программ города Березники», распоряжением администрации города от 17.07.2018 № 127-р                       «О подготовке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Березники» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное благоустройство территории» (далее – Программа).

2.Паспорт Программы изложить, согласно приложению  к настоящему постановлению.

3.Целевые показатели  Программы изложить, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

4.Ресурсное обеспечение Программы изложить, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

5.Методику расчета целевых показателей Программы изложить, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

6.Опубликовать настоящее постановление в официальном               печатном издании.

7.Разместить настоящее постановление, приложения, указанные в пунктах 2, 3, 4 и 5 настоящего постановления, на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава города		                                                            С.П.Дьяков

Приложение

к постановлению

администрации города

от _________________

I.Паспорт муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территории»

| Наименование муниципальной Программы | «Комплексное благоустройство территории» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Управление благоустройства администрации города |
| Соисполнители муниципальной Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» |
| Перечень подпрограмм муниципальной Программы | 1.«Благоустройство городских территорий». 2.«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог». 3.«Создание благоприятной экологической обстановки». 4.«Обеспечение реализации Программы» |
| Цель муниципальной Программы | Создание благоустроенных территорий города и комфортной среды проживания горожан |
| Задачи муниципальной Программы | 1.Приведение в нормативное состояние объектов внешнего благоустройства. 2.Комплексное развитие улично-дорожной сети. 3.Создание благоприятной экологической обстановки. 4.Обеспечение эффективной деятельности управления благоустройства администрации города и МКУ «Служба благоустройства г. Березники» |
| Целевые показатели муниципальной Программы | 1.Доля благоустроенных парков и скверов по отношению к общей территории парков и скверов (%). 2.Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (%). 3.Площадь городских территорий, освобождаемых от несанкционированных свалок (м2). 4.Обеспечение реализации мероприятий Программы (%) |
| Сроки и этапы реализации муниципальной Программы | 2019-2024 годы. Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия осуществляются на протяжении всего срока реализации Программы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной Программы | Общий объем финансирования по Программе, всего – 3 914 224,7 тыс.руб., из них: средства местного бюджета – 3 435 081,3 тыс.руб., в том числе: 2019 год, всего – 669 899,4 тыс.руб.; 2020 год, всего – 592 627,9 тыс.руб.; 2021 год, всего – 558 138,5 тыс.руб.; 2022 год, всего – 538 138,5 тыс.руб.; 2023 год, всего – 538 138,5 тыс.руб.; 2024 год, всего – 538 138,5 тыс.руб. средства краевого бюджета – 479 143,4 тыс.руб., в том числе: 2019 год, всего – 386 518,4 тыс.руб.; 2020 год, всего – 92 625,0 тыс.руб.; 2021 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2022 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2023 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2024 год, всего – 0,0 тыс.руб. |

## II.Характеристика текущего состояния сферы

## комплексного благоустройства города Березники,

## приоритеты и прогнозы развития, цели и задачи Программы

Программа социально-экономического развития города Березники на 2019-2024 годы определяет улучшение качества городской среды проживания.

Целью данного направления является преобразование города Березники в благоустроенный комфортный город, привлекательный для жизни, отдыха, бизнеса.

Развитие комфортной среды проживания горожан создаст                 непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущего поколения горожан.

Наиболее остро в городе Березники стоит проблема чистоты           территорий города. Имеющаяся система уборки городских территорий не удовлетворяет современные требования, предъявляемые к качеству среды проживания и временного пребывания.

Уровень комплексного благоустройства и состояния транспортной инфраструктуры и объектов благоустройства, особенно в зимне-весенний период, вызывают дополнительную социальную напряженность в обществе.

Помимо указанных общих проблем имеются также                      специфические, влияющие на уровень комплексного благоустройства на территории Березников:

1)развитие дорожной сети и качество дорог местного значения не соответствуют темпам автомобилизации:

состояние дорожного покрытия проездов к дворовым                          территориям не соответствует современным требованиям                                по безопасности движения в связи с изношенностью дорожного                 покрытия и отсутствием тротуаров;

отсутствует освещение или имеется недостаточная освещенность части проездов и улиц города в темное время суток;

2)устаревший зеленый фонд в городе не соответствует современным эстетическим и экологическим требованиям;

3)наличие несанкционированных свалок бытовых отходов                  (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых                  и общественных зданий, предприятий торговли, общественного                       питания и культурно-бытового назначения), организованных                    жителями города, усугубляет экологическую ситуацию в городе.

В состав сферы комплексного благоустройства территории города входят следующие основные приоритетные направления деятельности:

1)приведение в нормативное состояние объектов внешнего                 благоустройства;

2)комплексное развитие улично-дорожной сети;

3)создание благоприятной экологической обстановки.

Использование современных методов строительства                         с комплексным благоустройством парков, скверов и других городских территорий, устройством малых архитектурных форм в значительной степени повлияет на улучшение микроклимата, санитарно-гигиенических условий и внешнего вида города.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов,                         снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

Значимость автомобильных дорог постоянно возрастает в связи     с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля                           в необходимое средство передвижения.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития города Березники на долгосрочную                     перспективу.

Реализация Программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог и обеспечить ее развитие, повысить                            качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность        дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий                  по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог,                             искусственных сооружений на них, проездов к дворовым                                территориям, замене светофорных объектов на более современные, восстановлению дорожного ограждения автомобильных дорог,                       остановочных навесов, дорожных знаков.

Основная цель Программы - создание благоустроенных               территорий города и комфортной среды проживания горожан.

Достижение указанной цели Программы будет обеспечено выполнением следующих задач:

1)приведение в нормативное состояние объектов внешнего                   благоустройства;

2)комплексное развитие улично-дорожной сети;

3)создание благоприятной экологической обстановки;

4)обеспечение эффективной деятельности управления благоустройства администрации города и МКУ «Служба благоустройства г. Березники».

III.Перечень целевых показателей Программы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов

их выполнения с конечными целевыми показателями

Для достижения целевых показателей Программы используется комплекс мероприятий, направленных на создание благоустроенных территорий города и комфортной среды проживания горожан.

Целевые показатели Программы с расшифровкой плановых                 значений по годам, перечень целевых показателей по реализуемым мероприятиям, выполнение которых приведет к достижению                   конечных показателей Программы, отображены в приложении 1                  к настоящей Программе.

IV.Ресурсное обеспечение Программы.

Ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города Березники                     и определено в приложении 2 к настоящей Программе.

Объем средств краевого бюджета определяется ежегодно                     в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Пермского края.

V.Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижения целей Программы.

| Риски Программы | Мероприятия по управлению рисками |
| --- | --- |
| Организационные, информационные и управленческие риски | Перспективное и текущее качественное планирование реализации Программы, обеспечение мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений |
| Недостаточность финансирования | Оптимальное использование всех возможных источников финансирования. Своевременное заключение муниципальных контрактов и договоров по реализации мероприятий, направленных на достижение цели Программы |

VI.Паспорта подпрограмм.

6.1.Паспорт Подпрограммы 1 муниципальной Программы

«Комплексное благоустройство территории»

| Наименование Подпрограммы 1 муниципальной Программы | «Благоустройство городских территорий» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 муниципальной Программы | Управление благоустройства администрации города |
| Соисполнители Подпрограммы 1 муниципальной Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» |
| Цель Подпрограммы 1 муниципальной Программы | Приведение в нормативное состояние объектов внешнего благоустройства, создание современной городской среды путем благоустройства существующих парков и скверов |
| Задачи Подпрограммы 1 муниципальной Программы | 1.Обновление фонда зеленых насаждений и содержание городского зеленого хозяйства. 2.Развитие системы сетей наружного освещения (НО). 3.Содержание мест захоронения в соответствии с нормативными требованиями, ремонт объектов кладбища. |
| Целевые показатели Подпрограммы 1 муниципальной Программы | 1.Доля замененных деревьев от общего количества старовозрастных тополей на городских территориях (%). 2.Доля восстановленных и реконструированных сетей наружного освещения от необходимой протяженности сетей наружного освещения (%). 3.Количество мест захоронений, соответствующих нормативным требованиям (ед.). |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 муниципальной Программы | 2019-2024 годы. Подпрограмма 1 не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия осуществляются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы 1 |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 муниципальной Программы | 2019 - 2024 годы, всего – 608 941,0 тыс.руб., из них: средства местного бюджета – 608 941,0 тыс.руб., в том числе: 2019 год, всего – 98 973,8 тыс.руб.; 2020 год, всего – 115 581,2 тыс.руб.; 2021 год, всего – 113 596,5 тыс.руб.; 2022 год, всего – 93 596,5 тыс.руб.; 2023 год, всего – 93 596,5 тыс.руб.; 2024 год, всего – 93 596,5 тыс.руб. |

6.2.Паспорт Подпрограммы 2 муниципальной Программы

«Комплексное благоустройство территории»

| Наименование Подпрограммы 2 муниципальной Программы | «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 муниципальной Программы | Управление благоустройства администрации города |
| Соисполнители Подпрограммы 2 муниципальной Программы | нет |
| Цель Подпрограммы 2 муниципальной Программы | Комплексное развитие улично-дорожной сети |
| Задачи Подпрограммы 2 муниципальной Программы | Улучшение и восстановление транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог |
| Целевые показатели Подпрограммы 2 муниципальной Программы | 1.Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог (км). 2.Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании (км) |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 муниципальной Программы | 2019-2024 годы. Подпрограмма 2 не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия осуществляются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы 2 |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 муниципальной Программы | 2019 - 2024 годы, всего – 3 092 026,1 тыс.руб., из них: средства местного бюджета – 2 612 882,7 тыс.руб., в том числе: 2019 год, всего – 538 216,0 тыс.руб.; 2020 год, всего – 427 337,1тыс.руб.; 2021 год, всего – 411 832,4 тыс.руб.; 2022 год, всего – 411 832,4 тыс.руб.; 2023 год, всего – 411 832,4 тыс.руб.; 2024 год, всего – 411 832,4 тыс.руб. средства краевого бюджета – 479 143,4 тыс.руб., в том числе: 2019 год, всего – 386 518,4 тыс.руб.; 2020 год, всего – 92 625,0 тыс.руб.; 2021 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2022 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2023 год, всего – 0,0 тыс.руб.; 2024 год, всего – 0,0 тыс.руб. |

6.3.Паспорт Подпрограммы 3 муниципальной Программы

«Комплексное благоустройство территории»

| Наименование Подпрограммы 3 муниципальной Программы | «Создание благоприятной экологической обстановки» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 муниципальной Программы | Управление благоустройства администрации города |
| Соисполнители Подпрограммы 3 муниципальной Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» |
| Цель Подпрограммы 3 муниципальной Программы | Создание благоприятной экологической обстановки |
| Задачи Подпрограммы 3 муниципальной Программы | Проведение санитарно-профилактических мероприятий |
| Целевые показатели Подпрограммы 3 | 1. Количество отходов, вывезенных при ликвидации несанкционированных свалок |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3 муниципальной Программы | 2019-2024 годы. Подпрограмма не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия осуществляются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы 3 |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 муниципальной Программы | 2019 - 2024 годы, всего – 53 199,4 тыс.руб., из них: средства местного бюджета – 53 199,4 тыс.руб., в том числе: 2019 год, всего – 5 199,9 тыс.руб.; 2020 год, всего – 27 199,9 тыс.руб.; 2021 год, всего – 5 199,9 тыс.руб.; 2022 год, всего – 5 199,9 тыс.руб.; 2023 год, всего – 5 199,9 тыс.руб.; 2024 год, всего – 5 199,9 тыс.руб. |

6.4.Паспорт Подпрограммы 4 муниципальной Программы

«Комплексное благоустройство территории»

| Наименование Подпрограммы 4 муниципальной Программы | «Обеспечение реализации Программы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 муниципальной Программы | Управление благоустройства администрации города |
| Соисполнители Подпрограммы 4 муниципальной Программы | нет |
| Цель Подпрограммы 4 муниципальной Программы | Исполнение полномочий управления благоустройства администрации города и МКУ «Служба благоустройства г. Березники» в соответствии с действующим законодательством |
| Задачи Подпрограммы 4 муниципальной Программы | Обеспечение эффективного выполнения функций управления благоустройства администрации города и МКУ «Служба благоустройства г. Березники |
| Целевые показатели Подпрограммы 4 муниципальной Программы | Обеспечение достижения целей и выполнение значений целевых показателей Программы, % |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4 муниципальной Программы | 2019– 2024 годы. Подпрограмма 4 не предусматривает разделение на этапы, мероприятия осуществляются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы 4 |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 муниципальной Программы | 2019 - 2024 годы, всего – 165 058,2 тыс.руб., из них: средства местного бюджета – 165 058,2 тыс.руб., в том числе: 2019 год, всего – 27 509,7 тыс.руб.; 2020 год, всего – 27 509,7 тыс.руб.; 2021 год, всего – 27 509,7 тыс.руб.; 2022 год, всего – 27 509,7 тыс.руб.; 2023 год, всего – 27 509,7 тыс.руб.; 2024 год, всего – 27 509,7 тыс.руб. |

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от _____________________

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Еди-ница изме-рения | Значение целевого показателя | Источник формирования целевого показателя (статистика/методика) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1. | Цель 1: создание благоустроенных территорий города и комфортной среды проживания горожан |
| 1.1. | Задача 1.1.Приведение в нормативное состояние объектов внешнего благоустройства |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Доля благоустроенных парков и скверов по отношению к общей территории парков и скверов | управление благоустройства администрации города | % | 38 | 49,7 | 52,9 | 61,9 | 70,5 | 78,2 | 85,8 | 95,1 | методика |
| 1.3. | Задача 1.2.Комплексное развитие улично-дорожной сети |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | управление благоустройства администрации города | % | 62,7 | 66,6 | 53,5 | 55 | 56,5 | 57,9 | 62 | 63,7 | методика |
| 1.5. | Задача 1.3.Создание благоприятной экологической обстановки |
| 1.6. | Целевой показатель 1.3.1. Площадь городских территорий, освобождаемых от несанкциониро-ванных свалок | управление благоустройства администрации города | м2 | 42 000 | 42 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | методика |
| 1.7. | Задача 1.4.Обеспечение эффективной деятельности управления благоустройства администрации города и МКУ «Служба благоустройства г. Березники» |
| 1.8 | Обеспечение реализации мероприятий Программы | управление благоустройства администрации города | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | методика |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий» |
| 2.1. | Цель 1: приведение в нормативное состояние объектов внешнего благоустройства, создание современной городской среды путем благоустройства существующих парков и скверов |
| 2.2. | Задача 1.1.Обновление фонда зеленых насаждений и содержание городского зеленого хозяйства |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля замененных деревьев от общего количества старовозрастных тополей на городских территориях | управление благоустройства администрации города | % | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | методика |
| 2.4. | Задача 1.2.Развитие системы сетей наружного освещения (НО) |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля восстановленных и реконструиро-ванных сетей наружного освещения от необходимой протяженности сетей наружного освещения | управление благоустройства администрации города | % | 67,8 | 69,4 | 71 | 72,7 | 74,3 | 75,9 | 77,5 | 79,1 | методика |
| 2.6. | Задача 1.3.Содержание мест захоронения в соответствии с нормативными требованиями, ремонт объектов кладбища |
| 2.7. | Целевой показатель 1.3.1. Количество мест захоронений, соответствующих нормативным требованиям | управление благоустройства администрации города | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | методика |
| 3. | Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |
| 3.1. | Цель 1: комплексное развитие улично-дорожной сети |
| 3.2. | Задача 1.1.Улучшение и восстановление транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Протяженность капитально отремонтиро-ванных и отремонтированных автомобильных дорог | управление благоустройства администрации города | км | 16,33 | 10,3 | 31,26 | 12,66 | 12,54 | 11,3 | 34,55 | 10,66 | методика |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании | управление благоустройства администрации города | км | 265,9 | 265,9 | 841,315 | 841,315 | 841,315 | 841,315 | 841,315 | 841,315 | методика |
| 4. | Подпрограмма 3 «Создание благоприятной экологической обстановки» |
| 4.1. | Цель 1: создание благоприятной экологической обстановки |
| 4.2. | Задача 1.1.Проведение санитарно-профилактических мероприятий |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.2. Количество отходов, вывезенных при ликвидации несанкциониро-ванных свалок | управление благоустройства администрации города | т | 2 400 | 2400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | методика |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы» |
| 5.1. | Цель 1: исполнение полномочий управления благоустройства администрации города и МКУ «Служба благоустройства г. Березники» в соответствии с действующим законодательством |
| 5.2. | Задача 1.1.Обеспечение эффективного выполнения функций управления благоустройства администрации города и МКУ «Служба благоустройства г. Березники» |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1. Обеспечение достижения целей и задач Программы | управление благоустройства администрации города | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | методика |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от________________

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории»

тыс.руб.

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Рз, Пр | ЦСР | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Объем финансирования по источникам | В том числе по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Программа «Комплексное благоустройство территории» |  | 08 0 00 00000 | ВСЕГО, в том числе | ВСЕГО – 3 914 224,7 Местный бюджет (МБ) – 3 435 081,3 Краевой бюджет (КБ) – 479 143,4 | 1 056 417,8 669 899,4 386 518,4 | 685 252,9 592 627,9 92 625,0 | 558 138,5 558 138,5 0,0 | 538 138,5 538 138,5 0,0 | 538 138,5 538 138,5 0,0 | 538 138,5 538 138,5 0,0 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – Управление благоустройства администрации города Березники (далее - УБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соисполнители – Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ УКС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий» |  | 08 1 00 00000 | ВСЕГО, в том числе | Всего – 608 941,0 МБ – 608 941,0 | 98 973,8 98 973,8 | 115 581,2 115 581,2 | 113 596,5 113 596,5 | 93 596,5 93 596,5 | 93 596,5 93 596,5 | 93 596,5 93 596,5 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соисполнители – МКУ УКС |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению и повышению комфортности условий проживания граждан» | 0503 | 08 1 01 00000 | ВСЕГО, в том числе | Всего – 500 965,3 МБ – 500 965,3 | 82 282,8 82 282,8 | 95 496,5 95 496,5 | 80 796,5 80 796,5 | 80 796,5 80 796,5 | 80 796,5 80 796,5 | 80 796,5 80 796,5 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1 Благоустройство и озеленение парков, скверов, площадей и иных мест массового отдыха населения | 0503 | 08 1 01 28010 | ВСЕГО, в том числе | МБ – 261 367,3 | 42 349,8 | 55 563,5 | 40 863,5 | 40 863,5 | 40 863,5 | 40 863,5 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.2 Содержание и ремонт мест захоронения | 0503 | 08 1 01 28040 | ВСЕГО, в том числе | МБ – 35 665,8 | 5 944,3 | 5 944,3 | 5 944,3 | 5 944,3 | 5 944,3 | 5 944,3 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 1.3 Прочие мероприятия по благоустройству | 0503 | 08 1 01 28030 | ВСЕГО, в том числе | МБ – 203 932,2 | 33 988,7 | 33 988,7 | 33 988,7 | 33 988,7 | 33 988,7 | 33 988,7 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» |  | 08 1 02 00000 | ВСЕГО, в том числе | Всего – 107 975,7 МБ – 107 975,7 | 16 691,0 16 691,0 | 20 084,7 20 084,7 | 32 800,0 32 800,0 | 12 800,0 12 800,0 | 12 800,0 12 800,0 | 12 800,0 12 800,0 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.1 Реконструкция и восстановление сетей наружного освещения | 0503 | 08 1 02 44010 | ВСЕГО, в том числе | МБ – 76 800,0 | 12 800,0 | 12 800,0 | 12 800,0 | 12 800,0 | 12 800,0 | 12 800,0 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2 Строительство кладбища на площадке южнее производственной базы по пр. Ленина, 92 | 0503 | 08 1 02 44030 | ВСЕГО, в том числе | МБ – 3 891,0 | 3 891,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Мероприятие 2.3 Строительство кладбища западнее пересечения автодорог Соликамск-Кунгур и пр-та Ленина | 0503 | 08 1 02 44500 | ВСЕГО, в том числе | МБ – 27 284,7 | 0,0 | 7 284,7 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соисполнители – МКУ УКС |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |  | 08 2 00 00000 | ВСЕГО, в том числе | Всего – 3 092 026,1 МБ – 2 612 882,7 КБ – 479 143,4 | 924 734,4 538 216,0 386 518,4 | 519 962,1 427 337,1 92 625,0 | 411 832,4 411 832,4 0,0 | 411 832,4 411 832,4 0,0 | 411 832,4 411 832,4 0,0 | 411 832,4 411 832,4 0,0 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соисполнители – МКУ СБ, МБУ САХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Организация дорожной деятельности» | 0409 | 08 2 01 00000 | ВСЕГО, в том числе | Всего – 2 483 253,8 МБ – 2 483 253,8 | 413 462,1 413 462,1 | 422 462,1 422 462,1 | 411 832,4 411 832,4 | 411 832,4 411 832,4 | 411 832,4 411 832,4 | 411 832,4 411 832,4 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | 0409 | 08 2 01 19310 | ВСЕГО, в том числе | МБ – 1 714 516,2 | 285 752,7 | 285 752,7 | 285 752,7 | 285 752,7 | 285 752,7 | 285 752,7 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 1.2 Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | 0409 | 08 2 01 24000 | ВСЕГО, в том числе | МБ – 64 425,0 | 10 737,5 | 10 737,5 | 10 737,5 | 10 737,5 | 10 737,5 | 10 737,5 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Мероприятие 1.3 Капитальный ремонт автомобильных дорог | 0409 | 08 2 01 28070 | ВСЕГО, в том числе | МБ – 248 481,2 | 41 000,0 | 50 000,0 | 39 370,3 | 39 370,3 | 39 370,3 | 39 370,3 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Мероприятие 1.4 Ремонт автомобильных дорог | 0409 | 08 2 01 28080 | ВСЕГО, в том числе | МБ – 428 540,4 | 71 423,4 | 71 423,4 | 71 423,4 | 71 423,4 | 71 423,4 | 71 423,4 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Мероприятие 1.5 Содержание автомобильных дорог | 0409 | 08 2 01 28100 | ВСЕГО, в том числе | МБ – 27 291,0 | 4 548,5 | 4 548,5 | 4 548,5 | 4 548,5 | 4 548,5 | 4 548,5 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соисполнители – МКУ СБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | 0409 | 08 2 02 00000 | ВСЕГО, в том числе | ВСЕГО – 608 772,3 МБ – 129 628,9 КБ – 479 143,4 | 511 272,3 124 753,9 386 518,4 | 97 500,0 4 875,0 92 625,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие 2.1 Строительство ул. Большевистская от ул. Мира до ул. 30 лет Победы | 0409 | 08 2 02 44290 | ВСЕГО, в том числе | ВСЕГО – 35 000,0 МБ –33 250,0 КБ – 1 750,0 | 35 000,0 1 750,0 33 250,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Мероприятие 2.2 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края | 0409 | 08 2 02 ST040 | ВСЕГО, в том числе | ВСЕГО – 428 772,3 МБ – 120 628,9 КБ – 308 143,4 | 428 772,3 120 628,9 308 143,4 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Мероприятие 2.3 Реконструкция ул. Новосодовая от Чуртанского шоссе до поворота на мост через р. Кама | 0409 | 08 2 02 ST040 | ВСЕГО, в том числе | ВСЕГО – 234 141,4 МБ – 116 948,0 КБ – 117 193,4 | 234 141,4 116 948,0 117 193,4 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Мероприятие 2.4 Строительство объекта «Межквартальная инженерная и дорожно-транспортная инфраструктура кварталов № 6, 10, 15, 16 многоквартирных жилых домов в Правобережной части г. Березники.» 3 этап строительства | 0409 | 08 2 02 ST040 | ВСЕГО, в том числе | ВСЕГО – 194 630,9 МБ – 3 680,9 КБ – 190 950,0 | 194 630,9 3 680,9 190 950,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Мероприятие 2.5 Строительство автодороги от перекрестка улиц 8 Марта - Ивачева в г. Усолье до ул. Ивана Дощеникова в г. Березники | 0409 | 08 2 02 44610 | ВСЕГО, в том числе | ВСЕГО – 95 000,0 МБ – 4 750,0 КБ – 90 250,0 | 47 500,0 2 375,00 45 125,0 | 47 500,0 2 375,00 45 125,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. | Мероприятие 2.6 Строительство автомобильной дороги п. Орел-Огурдино | 0409 | 08 2 02 ST040 | ВСЕГО, в том числе | ВСЕГО – 30 000,0 МБ – 1 500,0 КБ – 28 500,0 | 0,0 0,0 0,0 | 30 000,0 1 500,0 28 500,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Мероприятие 2.7 Реконструкция подъездов к с. Кондас (110), п. Шемейный (332) от а/д «Шемейный – Городище» | 0409 | 08 2 02 ST040 | ВСЕГО, в том числе | ВСЕГО – 20 000,0 МБ – 1 000,0 КБ – 19 000,0 | 0,0 0,0 0,0 | 20 000,0 1 000,0 19 000,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Создание благоприятной экологической обстановки» |  | 08 3 00 00000 | ВСЕГО, в том числе | Всего – 53 199,9 МБ – 53 199,9 | 5 199,9 5 199,9 | 27 188,2 27 188,2 | 5 199,9 5 199,9 | 5 199,9 5 199,9 | 5 199,9 5 199,9 | 5 199,9 5 199,9 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соисполнители – МКУ УКС |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории города» |  | 08 3 02 00000 | ВСЕГО, в том числе | Всего – 31 199,4 МБ – 31 199,4 | 5 199,9 5 199,9 | 5 199,9 5 199,9 | 5 199,9 5 199,9 | 5 199,9 5 199,9 | 5 199,9 5 199,9 | 5 199,9 5 199,9 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 1.1 Мониторинг ливневых вод | 0603 | 08 3 02 28120 | ВСЕГО, в том числе | МБ – 3 953,4 | 658,9 | 658,9 | 658,9 | 658,9 | 658,9 | 658,9 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Мероприятие 1.2 Проведение санитарно-профилактических мероприятий | 0503 | 08 3 02 28130 | ВСЕГО, в том числе | МБ – 27 246,0 | 4 541,0 | 4 541,0 | 4 541,0 | 4 541,0 | 4 541,0 | 4 541,0 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | 0502 | 08 3 03 00000 | ВСЕГО, в том числе | МБ – 22 000,0 | 0,0 | 22 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Мероприятие 2.1 Строительство очистных сооружений на выпусках систем ливневой канализации города Березники в водные объекты (р. Быгель, Нижне-Зырянское водохранилище) | 0502 | 08 3 03 44140 | ВСЕГО, в том числе | МБ – 22 000,0 | 0,0 | 22 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы» |  | 08 4 00 00000 | ВСЕГО, в том числе | Всего – 165 058,2 МБ – 165 058,2 | 27 509,7 27 509,7 | 27 509,7 27 509,7 | 27 509,7 27 509,7 | 27 509,7 27 509,7 | 27 509,7 27 509,7 | 27 509,7 27 509,7 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | 0505 | 08 4 01 00000 | ВСЕГО, в том числе | Всего – 85 363,2 МБ – 85 363,2 | 14 227,2 14 227,2 | 14 227,2 14 227,2 | 14 227,2 14 227,2 | 14 227,2 14 227,2 | 14 227,2 14 227,2 | 14 227,2 14 227,2 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель - УБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Мероприятие 1.1 Содержание органов местного самоуправления | 0505 | 08 4 01 00020 | ВСЕГО, в том числе | МБ – 85 363,2 | 14 227,2 | 14 227,2 | 14 227,2 | 14 227,2 | 14 227,2 | 14 227,2 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности казенных учреждений» | 0505 | 08 4 02 00000 | ВСЕГО, в том числе | Всего – 79 695,0 МБ – 79,695,0 | 13 282,5 13 282,5 | 13 282,5 13 282,5 | 13 282,5 13 282,5 | 13 282,5 13 282,5 | 13 282,5 13 282,5 | 13 282,5 13 282,5 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель - УБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Мероприятие 2.1. Содержание казенных учреждений | 0505 | 08 4 02 00200 | ВСЕГО, в том числе | МБ – 79 695,0 | 13 282,5 | 13 282,5 | 13 282,5 | 13 282,5 | 13 282,5 | 13 282,5 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

Методика расчета целевых показателей Программы

1.Доля благоустроенных парков и скверов по отношению к общей территории парков и скверов

Единица измерения – %

Расчет показателя: показатель определяется как отношение благоустроенной площади парков и скверов к общей площади парков и скверов.

Дблаг=

где:

Дблаг - доля благоустроенных парков и скверов по отношению к общей территории парков и скверов, %;

S благ – площадь благоустроенных парков и скверов, га;

Sобщ - общая площадь территории парков и скверов.

2.Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Единица измерения – %

Расчет показателя: показатель определяется как отношение общей протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Днорм=

где:

Днорм - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответсвующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;

Пнорм - протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км;

Побщ - общая протяженность автомобильных дорог местного значения.

3.Доля замененных деревьев от общего количества старовозрастных тополей на городских территориях

Единица измерения – %

Расчет показателя: показатель определяется как отношение замененных деревьев к общему количеству старовозрастных тополей на городских территориях.

Дзам=

где:

Дзам- Доля замененных деревьев от общего количества старовозрастных тополей на городских территориях, %;

К зам – количество замененных деревьев, шт.;

К общ- общее количество старовозрастных тополей на городских территориях.

4.Доля восстановленных и реконструированных сетей наружного освещения от необходимой протяженности сетей наружного освещения

Единица измерения – %

Расчет показателя: показатель определяется как отношение восстановленных и реконструированных сетей наружного освещения к необходимой протяженности сетей наружного освещения

Двост и рек=

где:

Двост и рек - Доля восстановленных и реконструированных сетей наружного освещения от необходимой протяженности сетей наружного освещения, %;

Дл  вост и рек  – длина восстановленных и реконструированных сетей наружного освещения, км;

Дл необ- необходимая протяженность сетей наружного освещения, км.