# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

……………….							№ ………….

Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Березники»

В соответствии со статьями 78.2, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений                             о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Березники» (далее - Порядок).

2.Признать утратившими силу постановления администрации города:

от 01.06.2015 № 982 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений                в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Березники»;

от 31.03.2016 № 946 «О внесении изменений в раздел III Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Березники, утвержденного постановлением администрации города от 01.06.2015 № 982»;

от 20.07.2016 № 2323 «О внесении изменений в пункт 3.8 раздела III Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Березники, утвержденного постановлением администрации города от 01.06.2015 № 982».

3.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить его на официальном сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и распространяется                    на правоотношения, возникшие при формировании бюджета муниципального образования «Город Березники» на 2019 год                         и плановый период 2020-2021 годов.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Баженову О.И.

Глава города							                   С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от ________________________

ПОРЯДОК

принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Березники»

I.Общие положения

1.1.Настоящий Порядок регламентирует процедуру принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений              в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Березники» (далее - объекты капитального строительства).

1.2.В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

1.2.1.бюджетные инвестиции - бюджетные ассигнования, предусмотренные структурным подразделениям Администрации города Березники и (или) муниципальным казенным учреждениям муниципального образования «Город Березники» (далее - муниципальные казенные учреждения) на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или)                           на приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества;

1.2.2.субсидии на осуществление капитальных вложений                         в объекты капитального строительства (далее - субсидии) - бюджетные ассигнования, предусмотренные муниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Березники» (далее - муниципальные автономные                             и бюджетные учреждения), муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования «Город Березники» (далее - муниципальные унитарные предприятия) на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или) на приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества;

1.2.3.реестр объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Березники» (далее - Реестр) - перечень объектов капитального строительства (в том числе разработка проектно-сметной документации), финансирование строительства (реконструкции) которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, бюджета муниципального образования «Город Березники», внебюджетных источников в очередном финансовом году и плановом периоде;

1.2.4.заказчик - структурное подразделение Администрации города Березники и (или) муниципальное казенное учреждение, имеющее намерение осуществить бюджетные инвестиции, либо структурное подразделение Администрации города Березники, намеревающееся предоставить субсидии подведомственным муниципальным автономным и бюджетным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям;

1.2.5.уполномоченный орган - планово-экономическое управление администрации города, обеспечивающее сбор, обобщение информации о бюджетных инвестициях, субсидиях и осуществляющее формирование, ведение и мониторинг реализации Реестра.

II.Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предоставлении субсидий

2.1.Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предоставлении субсидий принимается в форме Реестра, сформированного в соответствии с настоящим разделом.

2.2.Формирование Реестра осуществляется уполномоченным органом по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

2.3.Проект Реестра формируется на основании заявок                          на предоставление бюджетных инвестиций, субсидий                             на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства (далее - заявка). Заявки формируются заказчиками                    по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку                                и направляются в уполномоченный орган до 05 августа текущего финансового года.

Заявка подписывается руководителем заказчика                                     и согласовывается заместителем главы администрации, курирующим заказчика, руководителем структурного подразделения Администрации города Березники, к направлениям деятельности которого относится эксплуатация объекта капитального строительства после его ввода в эксплуатацию (далее - руководитель структурного подразделения), заместителем главы администрации, курирующим руководителя структурного подразделения.

К заявке прикладываются сметные расчеты, обосновывающие объемы капитальных вложений, предлагаемые к включению в проект Реестра на очередной финансовый год и плановый период,                            в обязательном порядке содержащие по подведомственности подпись уполномоченного должностного лица муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» или муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства                 г. Березники» о согласовании объемов и видов работ, предусмотренных сметным расчетом. Сметные расчеты, прилагаемые к заявке, должны пройти проверку ценообразования в Контрольном управлении администрации города.

2.4.Уполномоченный орган проверяет представленные заказчиком заявки в течение 10 рабочих дней со дня их получения.

2.5.По результатам проверки заявок уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:

2.5.1.при наличии замечаний и (или) отсутствии обосновывающих документов, указанных в абзаце третьем пункта 2.3 настоящего раздела, возвращает заявку заказчику для устранения замечаний. Замечания устраняются заказчиком в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки заказчиком. После устранения замечаний заказчик направляет заявку в уполномоченный орган                   для повторного рассмотрения;

2.5.2.в случае отсутствия замечаний включает заявку в проект Реестра.

2.6.Уполномоченный орган в срок до 30 августа текущего финансового года формирует проект Реестра.

2.7.Уполномоченный орган до 10 сентября текущего финансового года организует рассмотрение проекта Реестра                          на совещании у главы города, проводимом в рамках подготовки проекта бюджета муниципального образования «Город Березники»               на очередной финансовый год и плановый период.

В совещании также принимают участие первый заместитель главы администрации, заместители главы администрации, заказчики.

2.8.Проект Реестра рассматривается на совещании у главы города с учетом следующих критериев:

2.8.1.соответствие приоритетам социально-экономического развития муниципального образования «Город Березники», определенным муниципальными программами муниципального образования «Город Березники» (далее - муниципальные программы);

2.8.2.приоритетность объектов капитального строительства, предусматривающих финансирование из федерального бюджета, бюджета Пермского края и внебюджетных источников.

2.9.По итогам совещания у главы города уполномоченный орган в срок до 15 сентября текущего финансового года формирует протокол совещания и Реестр.

III.Порядок ведения Реестра

3.1.Реестр подписывается руководителем уполномоченного органа, согласовывается заместителем главы администрации, курирующим уполномоченный орган, заместителями главы администрации, курирующими заказчиков, и первым заместителем главы администрации.

3.2.Согласованный Реестр в срок до 20 сентября текущего финансового года направляется уполномоченным органом в адрес заказчиков, Финансового управления администрации города Березники.

3.3.В срок до 20 октября текущего финансового года                        в соответствии с согласованным Реестром заказчики обеспечивают разработку проектов муниципальных правовых актов администрации города по внесению изменений в муниципальные программы, утверждению новых муниципальных программ.

3.4.Реестр подлежит приведению в соответствие с первоначально утвержденным решением о бюджете муниципального образования «Город Березники», утвержденным Березниковской городской Думой (далее - решение о бюджете), в течение 1 месяца со дня вступления              в силу решения о бюджете.

3.5.Реестр подлежит приведению в соответствие с решением                   о внесении изменений в решение о бюджете в течение 1 месяца со дня вступления в силу решения о бюджете.

3.6.Проект Реестра, сформированный в соответствии с решением о бюджете или решением Березниковской городской Думы о внесении изменений в решение о бюджете, направляется на согласование                    в Финансовое управление администрации города Березники. Финансовое управление администрации города Березники рассматривает проект Реестра в течение 5 рабочих дней со дня его получения.

После согласования Финансовым управлением администрации города Березники Реестр подписывается руководителем уполномоченного органа, согласовывается заместителем главы администрации, курирующим уполномоченный орган, заместителями главы администрации, курирующими заказчиков, и первым заместителем главы администрации и направляется в адрес заказчиков, Финансового управления администрации города Березники.

3.7.При наличии потребности в остатках средств,                           не использованных на начало очередного финансового года, остатки средств могут быть использованы в очередном финансовом году                 для финансового обеспечения бюджетных инвестиций                                на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства без изменения целевого направления расходов,                        в соответствии с заключенными муниципальными контрактами                      и объявленными в отчетном финансовом году конкурсными процедурами, путем внесения соответствующих изменений в решение о бюджете, Реестр и муниципальные программы.

3.8.Бюджетные инвестиции, не связанные с капитальными вложениями в объекты капитального строительства, направляемые                 на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образовании «Город Березники»                (за исключением жилых помещений), предусматриваются                              в муниципальных программах и отражаются в Реестре.

Приобретение объектов недвижимого имущества                                  в муниципальную собственность муниципального образования «Город Березники» (за исключением жилых помещений) осуществляется                 на основании соответствующего муниципального правового акта Березниковской городской Думы о выражении согласия                           на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.

3.9.Реестр формируется ежегодно на очередной финансовый год и плановый период.

IV.Порядок реализации бюджетных инвестиций

4.1.После утверждения решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период главные распорядители бюджетных средств, получатели бюджетных средств:

4.1.1.формируют бюджетную роспись в отношении средств бюджета муниципального образования «Город Березники», направляемых на финансирование строительства (реконструкции) соответствующих объектов капитального строительства, включенных в Реестр;

4.1.2.самостоятельно или через подведомственных им получателей бюджетных средств обеспечивают заключение муниципальных контрактов на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке;

4.1.3.организуют работу по обеспечению увеличения стоимости основных средств муниципальных бюджетных или автономных учреждений, уставного фонда муниципальных унитарных предприятий;

4.1.4.осуществляют предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальному бюджетному или автономному учреждению, муниципальному унитарному предприятию на основании Порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, утвержденного муниципальным правовым актом администрации города, в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

4.1.5.обеспечивают оформление права собственности муниципального образования «Город Березники» на вновь построенные (реконструированные) объекты капитального строительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.Выделение бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств, получателю бюджетных средств для финансирования соответствующего объекта капитального строительства осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств.

V.Мониторинг реализации Реестра

5.1.Главные распорядители бюджетных средств, получатели бюджетных средств ежемесячно, в срок до 06 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в уполномоченный орган отчет об использовании бюджетных средств, направленных                        на финансирование строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, по форме согласно приложению 3                     к настоящему Порядку, с приложением пояснительной записки, содержащей информацию о проведенной работе и причинах неосвоения бюджетных средств (в случае неосвоения бюджетных средств).

5.2.Финансовое управление администрации города Березники ежемесячно, в срок до 06 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в уполномоченный орган фактические данные                           по финансированию строительства (реконструкции) объектов капитального строительства.

5.3.Уполномоченный орган ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, формирует отчет об использовании бюджетных средств, направленных на финансирование строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, за отчетный период по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку                       и представляет его для рассмотрения в комиссию по контролю                    за исполнением бюджета муниципального образования «Город Березники», первому заместителю главы администрации, заместителям главы администрации.

5.4.Финансовое управление администрации города Березники                  в срок до 27 числа отчетного месяца направляет в уполномоченный орган информацию о фактическом финансировании строительства (реконструкции) объектов капитального строительства на текущую дату.

5.5.Ежемесячно, в срок до 30 числа отчетного месяца, проводится совещание у первого заместителя главы администрации по вопросу исполнения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности. Оценка исполнения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности формируется по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

Приложение 1

к Порядку принятия решений

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предоставлении субсидий

на осуществление капитальных вложений

в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Березники»

ФОРМА

| СОГЛАСОВАНО: первый заместитель главы администрации _______________________________________ (Ф.И.О. (последнее - при наличии), подпись) | СОГЛАСОВАНО: заместитель главы администрации _______________________________________ (Ф.И.О. (последнее - при наличии), подпись) | СОГЛАСОВАНО: заместитель главы администрации _______________________________________ (Ф.И.О. (последнее - при наличии), подпись) |
| --- | --- | --- |

РЕЕСТР

объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Березники»

тыс.руб.

| № п/п | Наименование и местонахож-дение стройки (объекта), строительство (реконструкция) Условные обозначения по гр. 1: А - переходящие объекты (обязательства); Б - вновь начинаемые объекты (обязательства) | Заказ- чик, за-строй- щик, ГРБС <*> | Сроки строи-тель-ства | Мощ-ность | Год, в ценах кото-рого разра-ботана ПСД <**> | Стои-мость строи-тельства по ПСД <**> | Ожидаемое выполнение на 01 января 20__г. | % готов-ности на 01.01. 20_ | Подле-жит выполне-нию до конца строи- тельства с 01.01. 20_г. в ц. ПСД <**> в ц. 20__г. | Проект плана на ____ год | Проект плана на _____год | Проект плана на ____ год | Наличие поло-житель--ного заклю- чения внев. экспер-тизы (есть - 1, нет - 0) | Инвестиция (И), субсидия (С), передача полномочий заказчика (ППЗ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ввод мощ-нос-тей | всего, в ц. ПСД <**> | в том числе ожидае-мое выполне- ние за 20__ год в ц. ПСД <**> в ц. 20__г. |  |  | ввод мощ-ностей | всего, в ц. ПСД** в ц. 20__ г. | источники финансирования по плану на очередной финансовый год в ценах очередного финансового года | ввод мощнос-тей | всего, в ц. ПСД** в ц. 20_ г. | источники финансирования по плану на первый год планового периода в ценах очередного финансового года | ввод мощ-ностей | всего, в ц. ПСД** в ц. 20__ г. | источники финансирования по плану на второй год планового периода в ценах очередного финансового года |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермс-кого края | бюджет МО «ГБ»*** | прочие источ-ники (распи-сать) |  |  | бюджет Пермс-кого края | бюджет МО «ГБ»*** | прочие источ-ники (распи-сать) |  |  | бюджет Пермс-кого края | бюджет МО «ГБ»*** | прочие источ-ники (распи-сать) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

Начальник планово-экономического управления администрации города        ______________________________           _____________________________________________

(подпись)                                                 (Ф.И.О. (последнее - при наличии)

<*> главный распорядитель бюджетных средств

<**> проектно-сметная документация

<***> муниципальное образование «Город Березники»

Приложение 2

к Порядку принятия решений

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предоставлении субсидий

на осуществление капитальных вложений

в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Березники»

ФОРМА

ЗАЯВКА

на предоставление бюджетных инвестиций, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Березники»

тыс.руб.

| № п/п | Наименование и местонахождение стройки (объекта), строительство (реконструкция) Условные обозначения по гр. 1: А - переходящие объекты (обязательства); Б - вновь начинае-мые объекты (обязательства) | Заказ- чик, застрой- щик, ГРБС* | Сроки строи-тельства | Мощ-ность | Год, в ценах кото-рого разра-ботана ПСД** | Стои-мость строи-тель- ства по ПСД** | Ожидаемое выполнение на 01 января 20__г. | % готов-ности на 01.01. 20_ | Подле-жит выполне-нию до конца строи-тельства с 01.01. 20_ в ц. ПСД** в ц. 20__г. | Проект плана на ____ год | Проект плана на _____год | Проект плана на ____ год | Нали- чие положи-тель-ного заклю-чения внев. экспер-тизы (есть - 1, нет - 0) | Инвестиция (И), субсидия (С), передача полномочий заказчика (ППЗ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ввод мощ- ностей | всего, в ц. ПСД** | в том числе ожидае-мое выполне- ние за 20__ год в ц. ПСД** в ц. 20__г. |  |  | ввод мощ-ностей | всего, в ц. ПСД** в ц. 20__ г. | источники финансирования по плану на очередной финансовый год в ценах очередного финансового года | ввод мощнос-тей | всего, в ц. ПСД** в ц.20_ г. | источники финансирования по плану на первый год планового периода в ценах очередного финансового года | ввод мощ-ностей | всего, в ц. ПСД** в ц. 20_ г. | источники финанси- рования по плану на второй год планового периода в ценах очеред-ного финансового года |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермс-кого края | бюд- жет МО «ГБ» *** | прочие источ-ники (распи-сать) |  |  | бюд- жет Перм-ского края | бюд-жет МО «ГБ» *** | прочие источ-ники (распи-сать) |  |  | бюджет Пермс-кого края | бюджет МО «ГБ»*** | прочие источ-ники (распи-сать) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

Руководитель  заказчика                                                                                 ________________________________                ____________________________________________

(подпись)                                                        (Ф.И.О. (последнее - при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации                                                                  ________________________________                ____________________________________________

(подпись)                                                        (Ф.И.О. (последнее - при наличии)

Руководитель структурного подразделения Администрации города Березники    ________________________________                ____________________________________________

(подпись)                                                        (Ф.И.О. (последнее - при наличии)

Заместитель главы администрации                                                                   ________________________________                ____________________________________________

(подпись)                                                        (Ф.И.О. (последнее - при наличии)

*главный распорядитель бюджетных средств

**проектно-сметная документация

***муниципальное образование «Город Березники»

Приложение 3

к Порядку принятия решений

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предоставлении субсидий

на осуществление капитальных вложений

в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Березники»

ФОРМА

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных средств, направленных на финансирование строительства (реконструкции) объектов капитального строительства муниципальной собственности

муниципального образования «Город Березники»

___________________________________________________

(отчетный период)

тыс.руб.

| № п/п | Наименование объекта | План на 20__год | План на отчетный период (месяц, квартал, полугодие и т.д.) | Факт за отчетный период | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | источники финансирования по плану на очередной финансовый год в ценах очередного финансового года | всего | источники финансирования по плану на очередной финансовый год в ценах очередного финансового года | всего | источники финансирования по плану на очередной финансовый год в ценах очередного финансового года |  |
|  |  |  | бюджет Пермского края | бюджет МО «ГБ»* | прочие источники (расписать) |  | бюджет Пермского края | бюджет МО «ГБ»* | прочие источники (расписать) |  | бюджет Пермского края | бюджет МО «ГБ»* | прочие источники (расписать) |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Руководитель муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»

муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства г. Березники»                             ___________         ___________________________________________

(подпись)                                  (Ф.И.О. (последнее - при наличии)

Руководитель структурного подразделения Администрации города Березники (заказчика)                ___________         ___________________________________________

(подпись)                                   (Ф.И.О. (последнее - при наличии)

*муниципальное образование «Город Березники»

Приложение 4

к Порядку принятия решений

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предоставлении субсидий

на осуществление капитальных вложений

в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Березники»

ФОРМА

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных средств, направленных на финансирование строительства (реконструкции) объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования

«Город Березники»

______________________________________________________________________

(отчетный период)

тыс.руб.

| № п/п | Наименование муниципальных программ, разделов, объектов финансирования | Утверждено по бюджету | План на отчетный период | Факт | % исполнения от уточненного плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  | бюджет Пермс-кого края | бюджет МО «ГБ»* | прочие источники (расписать) |  | бюджет Пермс-кого края | бюджет МО «ГБ»* | прочие источники (расписать) |  | бюджет Пермс-кого края | бюджет МО «ГБ»* | прочие источники (расписать) |  | бюджет Пермс-кого края | бюджет МО «ГБ»* | прочие источники (расписать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Начальник

планово-экономического управления администрации города            ________________                                    ___________________________________________

(подпись)                                                              (Ф.И.О. (последнее - при наличии)

* муниципальное образование «Город Березники»

Приложение 5

к Порядку принятия решений

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предоставлении субсидий

на осуществление капитальных вложений

в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Березники»

ФОРМА

ОЦЕНКА

использования бюджетных средств, направленных на финансирование строительства (реконструкции) объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования

«Город Березники»

_______________________________________________________________

(отчетный период)

тыс.руб.

| № п/п | Наименование муниципальных программ, разделов, объектов финансирования | Утверждено по бюджету | План на отчетный период | Оценка | % исполнения от уточненного плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  | бюджет Пермского края | бюджет МО «ГБ»* | прочие источники (расписать) |  | бюджет Пермского края | бюджет МО «ГБ»* | прочие источники (расписать) |  | бюджет Пермского края | бюджет МО «ГБ»* | прочие источники (расписать) |  | бюджет Пермского края | бюджет МО «ГБ»* | прочие источники (расписать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Начальник

планово-экономического управления администрации города          ___________________                           ___________________________________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О. (последнее - при наличии)

* муниципальное образование «Город Березники»