«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование  целевого показателя | Ед. изм. | План на 2018 год | Факт за 2018 год | Откло-нение  (+, -) | Степень достижения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города | | | | | |
| 1.1. | Задача 1.1.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий | | | | | |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1.  Дворовые территории, приведенные в нормативное состояние | Ед. | 39 | 39 | 0 | 1 |
| 1.3. | Задача 1.2.Обеспечение развития общественных территорий города | | | | | |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1.  Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 0,6 | 0,6 | 0 | 1 |
| Степень реализации муниципальной программы | | | | | | 1 |
| Объем финансирования (по источникам), в том числе | | тыс. руб. | 48 700,1 | 44 641,1 | -4 059,0 | 0,92 |
| Местный бюджет | | Тыс.руб. | 7 234,4 | 6 631,8 | -602,6 | 0,92 |
| Краевой бюджет | | тыс. руб. | 17 479,2 | 16 167,2 | -1 312,0 | 0,92 |
| Федеральный бюджет | | тыс. руб. | 23 516,3 | 21 412,5 | -2 103,8 | 0,91 |
| Внебюджетные источники | | тыс. руб. | 470,2 | 429,6 | -40,6 | 0,91 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | | | | | | 1,09 |