«Комплексное благоустройство территории города Березники»

| № п/п | Наименование  целевого показателя | Ед. изм. | План на 2018 год | Факт за 2018 год | Откло-нение  (+, -) | Степень достижения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: создание благоустроенных территорий города и комфортной среды проживания горожан | | | | | |
| 1.1. | Задача 1.1.Приведение в нормативное состояние объектов внешнего благоустройства | | | | | |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1.  Доля благоустроенных парков  и скверов по отношению  к общей территории парков и скверов | % | 49,7 | 44,6 | - 5,1 | 0,9 |
| 1.3. | Задача 1.2.Комплексное развитие улично-дорожной сети | | | | | |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1.  Доля автомобильных дорог  местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям  к транспортно-эксплуатационным  показателям сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 66,6 | 66,6 | 0 | 1 |
| 1.5. | Задача 1.3.Создание благоприятной экологической обстановки | | | | | |
| 1.6. | Целевой показатель 1.3.1.  Площадь городских территорий, освобождаемых  от несанкционированных свалок | м2 | 42 000 | 42 000 | 0 | 1 |
| 1.7. | Задача 1.4.Обеспечение эффективной деятельности управления благоустройства администрации города  и МКУ «Служба благоустройства г. Березники» | | | | | |
| 1.8. | Целевой показатель 1.4.1.  Выполнение значений целевых показателей Программы | % | 100 | 99 | -1 | 0,99 |
| Степень реализации муниципальной программы | | | | | | 0,97 |
| Объем финансирования (по источникам), в том числе | | тыс. руб. | 776495,3 | 709985,5 | - 66509,8 | 0,91 |
| Местный бюджет | | - | 535472,4 | 474957,5 | -66514,8 | 0,89 |
| Краевой бюджет | | - | 238342,2 | 235028,0 | - 3314,3 | 0,99 |
| Федеральный бюджет | | - | 2680,7 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий» | | | | | |
| 2.1. | Цель 1: приведение в нормативное состояние объектов внешнего благоустройства, создание современной городской среды путем благоустройства существующих парков и скверов. | | | | | |
| 2.2. | Задача 1.1.Обновление фонда зеленых насаждений и содержание городского зеленого хозяйства | | | | | |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1.  Доля замененных деревьев  от общего количества  старовозрастных тополей  на городских территориях | % | 1,8 | 1,8 | 0 | 1 |
| 2.4. | Задача 1.2.Развитие системы сетей наружного освещения (НО) | | | | | |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1.  Доля восстановленных  и реконструированных сетей наружного  освещения от необходимой протяженности сетей наружного освещения | % | 77,6 | 77,6 | 0 | 1 |
| 2.6. | Задача 1.3.Содержание мест захоронения в соответствии с нормативными требованиями, ремонт объектов кладбища | | | | | |
| 2.7 | Целевой показатель 1.3.1.  Количество мест захоронений,  соответствующих нормативным требованиям | Ед. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | | | | | | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | | тыс.руб. | 99991,3 | 67745,2 | -32246,1 | 0,68 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | | | | | | 1,47 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | | | | | |
| 3.1. | Цель 1: комплексное развитие улично-дорожной сети | | | | | |
| 3.2. | Задача 1.1.Улучшение и восстановление транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог | | | | | |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1.  Протяженность капитально  отремонтированных  и отремонтированных автомобильных дорог | км | 10,3 | 10,3 | 0 | 1 |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2.  Протяженность автомобильных дорог,  находящихся на содержании | км | 265,69 | 265,69 | 0 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 2 | | | | | | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | | тыс. руб. | 624085,6 | 598299,3 | -25786,3 | 0,96 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 | | | | | | 1,04 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Создание благоприятной экологической обстановки» | | | | | |
| 4.1. | Цель 1: создание благоприятной экологической обстановки | | | | | |
| 4.2. | Задача 1.1.Проведение санитарно-профилактических мероприятий | | | | | |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1.  Количество отходов, вывезенных при ликвидации несанкционированных свалок | м2 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 3 | | | | | | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | | тыс. руб. | 28542,2 | 20173,0 | -8369,2 | 0,71 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 | | | | | | 1,41 |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы» | | | | | |
| 5.1. | Цель 1: исполнение полномочий управления благоустройства администрации города и МКУ «Служба благоустройства г. Березники» в соответствии с действующим законодательством | | | | | |
| 5.2. | Задача 1.1.Обеспечение эффективной деятельности управления благоустройства администрации города и МКУ «Служба благоустройства г. Березники» | | | | | |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1.  Обеспечение достижения целей и выполнения значений целевых показателей Программы | % | 100 | 99 | -1 | 0,99 |
| Степень реализации Подпрограммы 4 | | | | | | 0,99 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | | тыс. руб. | 23876,2 | 23768,0 | -108,2 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 | | | | | | 1 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | | | | | | 1,1 |