# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

22.03.2017							№ 559

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759, за 2016 год

В соответствии с постановлением администрации города                  от 09.09.2013 № 1418 «Об утверждении Порядка разработки                       и реализации муниципальных программ города Березники»

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759, за 2016 год.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города							                   С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 22.03.2017 № 559

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759, за 2016 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: создание благоустроенных территорий города и комфортной среды проживания горожан |
| 1.1. | Задача 1.1.Приведение в нормативное состояние объектов внешнего благоустройства |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Доля благоустроенных парков и скверов по отношению к общей территории парков и скверов | управление благоустройства администрации города | % | 33,1 | 31,3 | -1,8 | По благоустройству городского парка подрядчиком не соблюдены сроки выполнения работ. Приемка работ перенесена на 2 квартал 2017 г. |
| 1.3. | Задача 1.2.Комплексное развитие улично-дорожной сети |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | управление благоустройства администрации города | % | 56,6 | 56,6 | 0 |  |
| 1.5. | Задача 1.3.Создание благоприятной экологической обстановки |
| 1.6. | Целевой показатель 1.3.1. Площадь городских территорий, освобождаемых от несанкционированных свалок | управление благоустройства администрации города | м2 | 42 000 | 42 000 | 0 |  |
| 1.7. | Задача 1.4.Обеспечение эффективной деятельности управления благоустройства администрации города и МКУ «Служба благоустройства г. Березники» |
| 1.8. | Целевой показатель 1.4.1. Выполнение значений целевых показателей Программы | управление благоустройства администрации города | % | 100 | 104,62 | + 4,62 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий» |
| 2.1. | Цель 1: приведение в нормативное состояние объектов внешнего благоустройства |
| 2.2. | Задача 1.1.Обновление фонда зеленых насаждений и содержание городского зеленого хозяйства |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля замененных деревьев от общего количества старовозрастных тополей на городских территориях | управление благоустройства администрации города | % | 1,5 | 2,2 | + 0,7 |  |
| 2.4. | Задача 1.2.Развитие системы сетей наружного освещения (НО) |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля восстановленных и реконструированных сетей наружного освещения от необходимой протяженности сетей наружного освещения | управление благоустройства администрации города | % | 66,3 | 66,3 | 0 |  |
| 2.6. | Задача 1.3.Содержание мест захоронения в соответствии с нормативными требованиями, ремонт объектов кладбища |
| 2.7. | Целевой показатель 1.3.1. Количество мест захоронений, соответствующих нормативным требованиям | управление благоустройства администрации города | ед. | 1 | 1 | 0 | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |
| 3.1. | Цель 1: комплексное развитие улично-дорожной сети |
| 3.2. | Задача 1.1.Улучшение и восстановление транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог | управление благоустройства администрации города | км | 13,93 | 13,93 | 0 |  |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании | управление благоустройства администрации города | км | 265,69 | 265,69 | 0 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Создание благоприятной экологической обстановки» |
| 4.1. | Цель 1: создание благоприятной экологической обстановки |
| 4.2. | Задача 1.1.Проведение санитарно-профилактических мероприятий |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Площадь городских территорий, освобожденных от несанкционированных свалок | управление благоустройства администрации города | м2 | 42 000 | 42 000 | 0 |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы» |
| 5.1. | Цель 1: исполнение полномочий управления благоустройства администрации города и МКУ «Служба благоустройства г. Березники» в соответствии с действующим законодательством |
| 5.2. | Задача 1.1.Обеспечение эффективной деятельности управления благоустройства администрации города и МКУ «Служба благоустройства г. Березники» |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1. Выполнение значений целевых показателей | управление благоустройства администрации города | % | 100 | 104,62 | + 4,62 |  |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ВЦП, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2016 год (тыс.руб.) | Факт за 2016 год (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | «Комплексное благоустройство территории города Березники» | Всего, в том числе | 643 959,8 | 489 926,8 | 154 033,0 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель – управление благоустройства администрации города (далее – УБ) |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ «Управление капитального строительства» (далее - МКУ УКС) |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий» | Всего, в том числе | 162 077,5 | 76 432,8 | 85 644,7 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УБ |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению и повышению комфортности условий проживания граждан» | ответственный исполнитель - УБ | 62 055,7 | 52 070,6 | 9 985,1 |  |
| 2.2. | Мероприятие 1.1. Благоустройство и озеленение парков, скверов, площадей и иных мест массового отдыха населения | ответственный исполнитель - УБ | 49 742,5 | 42 014,3 | 7 728,2 | Оплата по факту выполненных работ; несвоевременное предоставление исполнителем работ документов для оплаты |
| 2.3. | Мероприятие 1.2. Содержание и ремонт мест захоронения | ответственный исполнитель - УБ | 5 638,1 | 5 476,9 | 161,2 | Не освоено по контракту на содержание территории кладбища; оплата по факту выполненных работ |
| 2.4. | Мероприятие 1.3. Прочие мероприятия по благоустройству | ответственный исполнитель - УБ | 6 675,0 | 4 579,5 | 2 095,5 | Оплата по факту выполненных работ |
| 2.5. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | ответственный исполнитель - УБ | 99 693,3 | 24 033,7 | 75 659,6 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 2.6. | Мероприятие 2.1. Реконструкция и восстановление сетей наружного освещения | ответственный исполнитель – УБ | 8 043,7 | 8 043,7 | 0 |  |
| 2.7. | Мероприятие 2.2. Строительство сетей водоотведения ливневой канализации кварталов № 6, 10, 15, 16 в правобережной части города Березники | ответственный исполнитель – УБ | 75 624,2 | 0 | 75 624,2 | Акт выполненных работ не предъявлен к оплате |
| 2.8. | Мероприятие 2.3. Строительство кладбища на площадке южнее производственной базы по пр. Ленина, 92 | ответственный исполнитель – УБ | 16 025,4 | 15 990,0 | 35,4 | Средства, запланированные на проведение экспертизы выполненных работ, компенсированы подрядчиком |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 2.9. | Основное мероприятие 3 «Обеспечение исполнения судебных решений» | ответственный исполнитель - УБ | 328,5 | 328,5 | 0,0 |  |
| 2.10. | Мероприятие 3.1. Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | ответственный исполнитель - УБ | 328,5 | 328,5 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | Всего, в том числе | 439 558,8 | 381 802,8 | 57 756,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УБ |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Организация дорожной деятельности» | ответственный исполнитель - УБ | 380 251,0 | 358 987,7 | 21 263,3 |  |
| 3.2. | Ведомственная целевая программа 1 «Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства» | ответственный исполнитель - УБ | 208 093,1 | 208 093,1 | 0,0 |  |
| 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | ответственный исполнитель - УБ | 208 093,1 | 208 093,1 | 0,0 |  |
| 3.4. | Мероприятие 1.1. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | ответственный исполнитель - УБ | 10 721,4 | 5 443, 4 | 5 278,0 | По результатам аукциона заключение контракта запланировано на январь 2017 г. |
| 3.5. | Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог | ответственный исполнитель - УБ | 115 267,6 | 100 418,4 | 14 849,2 | Оплата по факту выполненных работ |
| 3.6. | Мероприятие 1.3. Ремонт автомобильных дорог | ответственный исполнитель - УБ | 43 942,1 | 42 806,1 | 1 136,0 | Оплата по факту выполненных работ |
| 3.7. | Мероприятие 1.4. Содержание автомобильных дорог | ответственный исполнитель - УБ | 2 073,8 | 2 073,8 | 0,0 |  |
| 3.8. | Мероприятие 1.5. Конкурс на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края» | ответственный исполнитель - УБ | 153,0 | 152,9 | 0,1 | Экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
| 3.9. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | ответственный исполнитель - УБ | 58 410,2 | 21 917,5 | 36 492,7 |  |
| 3.10. | Мероприятие 2.1. Реконструкция ул. Новосодовая от Чуртанского шоссе до поворота на мост через р. Кама | ответственный исполнитель - УБ | 294,3 | 294,3 | 0,0 |  |
| 3.11. | Мероприятие 2.2. Реконструкция моста через реку Толыч | ответственный исполнитель - УБ | 1 866,7 | 1 866,7 | 0,0 |  |
| 3.12. | Мероприятие 2.3. Строительство ул. Большевистская от ул. Мира до ул. 30 лет Победы | ответственный исполнитель - УБ | 1 110,0 | 181,7 | 928,3 | Ввиду отсутствия инженерно- экологических изысканий проект не прошел гос. экспертизу |
| 3.13. | Мероприятие 2.4. Строительство участков автомобильных дорог в районе Суханово, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | ответственный исполнитель - УБ | 280,0 | 280,0 | 0,0 |  |
| 3.14. | Мероприятие 2.5. Строительство объекта «Межквартальная дорожно-транспортная инфраструктура кварталов № 6, 10, 15, 16 многоквартирных жилых домов в Правобережной части г. Березники» | ответственный исполнитель - УБ | 57,5 | 0 | 57,5 | Не должным образом выполненные кадастровые работы не приняты у подрядчика |
| 3.15. | Мероприятие 2.6. Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Большевистская - ул. Мира | ответственный исполнитель - УБ | 21 128,7 | 19 294,7 | 1 834,0 | Оплата по факту выполненных работ |
| 3.16. | Мероприятие 2.7. Софинансирование бюджета города Березники на реконструкцию ул. Новосодовая от Чуртанского шоссе до поворота на мост через р. Кама | ответственный исполнитель - УБ | 30 187,4 | 0 | 30 187,4 | Документы на оплату возвращены на корректировку |
| 3.17. | Мероприятие 2.8. Софинансирование бюджета города Березники на строительство объекта «Межквартальная дорожно-транспортная инфраструктура кварталов № 6, 10, 15, 16 многоквартирных жилых домов в Правобережной части г. Березники» | ответственный исполнитель - УБ | 3 485,6 | 0 | 3 485,6 | Не размещен аукцион |
| 3.18. | Основное мероприятие 3 «Обеспечение исполнения судебных решений» | ответственный исполнитель – УБ | 897,6 | 897,6 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 3.19. | Мероприятие 3.1. Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | ответственный исполнитель - УБ | 447,6 | 447,6 | 0,0 |  |
| 3.20. | Мероприятие 3.2. Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | ответственный исполнитель - УБ | 450,0 | 450,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Создание благоприятной экологической обстановки» | Всего, в том числе | 19 033,5 | 8 687,4 | 10 346,1 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УБ |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в части ответственного обращения с безнадзорными животными» | ответственный исполнитель - УБ | 319,0 | 233,9 | 85,1 |  |
| 4.2. | Мероприятие 1.1. Мероприятия по отлову, содержанию, эвтаназии и утилизации (кремации) умерших в период содержания и эвтаназированных безнадзорных животных на территории Пермского края | ответственный исполнитель - УБ | 293,0 26,0 | 207,9 26,0 | 85,1 0,0 | Оплата по факту выполненных работ |
| 4.3. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | ответственный исполнитель - УБ | 14 973,8 | 4 758,4 | 10 215,4 |  |
| 4.4. | Мероприятие 2.1. Строительство очистных сооружений на выпусках систем ливневой канализации города Березники в водные объекты (р. Быгель, Нижне-Зырянское водохранилище) | ответственный исполнитель - УБ | 14 973,8 | 4 758,4 | 10 215,4 | Отсутствие платежных документов |
| 4.5. | Мероприятие 2.2. Строительство полигона захоронения ТБО и ПО III-IV классов опасности г. Березники | ответственный исполнитель - УБ | 519,1 | 519,1 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 4.6. | Основное мероприятие 3 «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории города» | ответственный исполнитель - УБ | 3 221,6 | 3 176,0 | 45,6 |  |
| 4.7. | Мероприятие 3.1. Проведение санитарно-профилактических мероприятий | ответственный исполнитель - УБ | 2 731,2 | 2 685,6 | 45,6 | Оплата по факту выполненных работ |
| 4.8. | Мероприятие 3.2. Мониторинг ливневых вод | ответственный исполнитель - УБ | 490,4 | 490,4 | 0,0 |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы» | Всего, в том числе | 23 290,0 | 23 003,9 | 286,1 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УБ |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | ответственный исполнитель - УБ | 13 415,4 | 13 151,3 | 264,1 |  |
| 5.2. | Мероприятие 1.1. Содержание органов местного самоуправления | ответственный исполнитель - УБ | 13 316,4 | 13 052,3 | 264,1 | Экономия з/п по вакантной ставке, экономия по связи, превышения лимитов нет |
| 5.3. | Мероприятие 1.2. Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | ответственный исполнитель - УБ | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
| 5.4. | Мероприятие 1.3. Составление протоколов об административных правонарушениях | ответственный исполнитель - УБ | 89,0 | 89,0 | 0,0 |  |
| 5.5. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности казенных учреждений» | ответственный исполнитель - УБ | 9 874,6 | 9 852,6 | 22,0 |  |
| 5.6. | Мероприятие 2.1. Содержание казенных учреждений | ответственный исполнитель - УБ | 9 874,6 | 9 852,6 | 22,0 | Отсутствие платежных документов, экономия ГСМ, экономия по содержанию автомобиля |