ПРОЕКТ

**муниципальная программа города Березники «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» на 2018-2022 годы**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отвественный исполнитель Программы | Управление благоустройства администрации г. Березники | | | | | | | |
| Участники Программы | Управление городского хозяйства администрации г. Березники  Управление правовой экспертизы администрации г. Березники  Управление капитального строительства администрации г. Березники  Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Березники  Финансовое управление администрации города  Планово-аналитическое управление администрации города  Муниципальное казенное учреждение «Объединенный комитет территориального управления г.Березники» | | | | | | | |
| Подпрограмма Программы, в том числе федеральные целевые программы | 1. Федеральная программа  2.Региональная программа  3. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», в том числе  Подпрограмма «Благоустройство придомовых территорий»  Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» | | | | | | | |
| Цели Программы | 1.Повышение уровня комфортности проживания в многоквартирных домах и улучшении состояния общего имущества многоквартирных жилых домов  2.Стимулирование самоорганизации собственников помещений в многоквартирных домах.  3. Создание благоустроенных территорий города и комфортной среды проживания горожан. | | | | | | | |
| Задачи Программы | 1.Создание условий для самоорганизации собственников помещений в многоквартирных домах для приведения в нормативное состояние общего имущества многоквартирных домов.  2.Привести в нормативное состояние общее имущество многоквартирных домов.  3.Организовать мероприятия по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых и общественных территорий.  4.Привести в нормативное состояние объекты внешнего благоустройства (парки, скверы, зоны отдыха, общественные территории, территории индивидуальной жилой застройки и территории в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). | | | | | | | |
| Сроки реализации Программы | 2018-2022 года | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | итого | всего |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 27 680,4 | Объем средств определяется в соответствиис нормативными правовыми актами Правительства Пермского края | | | | | 27 680,4 | 27 680,4 |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 22 253,1 | Объем средств определяется в соответствиис нормативными правовыми актами Правительства Пермского края | | | | | 22 253,1 | 22 253,1 |
| Местный бюджет (тыс. руб.) | 3 863,4 | 118 922,5 | 99 122,5 | 127 500,0 | 78 550,1 | 60 000,0 | 487 958,5 | 487 958,5 |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 494,13 | Объем средств определяется в соответствиис нормативными правовыми актами Правительства Пермского края | | | | | 494,13 | 494,13 |
| ИТОГО: | 54291,03 | 118 922,5 | 99 122,5 | 127 500,0 | 78 550,1 | 60 000,0 | 538 386,13 | 538 386,13 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Березники;  2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;  3. Приведение Правил благоустройства территории города Березники в соответствие современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан.  4. Повышение уровня благоустройства зон отдыха в жилых кварталах на территории города Березники.  5. Повышение уровня благоустройства территории индивидуально-жилой застройки на территории города Березники. | | | | | | | |

**Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой реализуется программа, в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз её развития.**

Программа направлена на повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий города Березники.

1. Характеристика благоустройства дворовых территорий УГХ:

Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования город Березники.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетический внешний вид.

Основная часть домов на территории муниципального образования город Березники построена от 30 до 80 лет назад.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по муниципальному образованию полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие большинства дворовых проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В связи с увеличением личных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по строительству автостоянок на территориях, возможных к размещению на них и мест парковки автотранспортных средств, позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания жителей.

В ряде дворов частично отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

*Реализация мероприятия «Благоустройство придомовых территорий» осуществляется в рамках минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных работ (далее – минимальный перечень работ) и перечня дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дополнительный перечень работ):*

* минимальный перечень работ по благоустройству:

- ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- освещение дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: финансовое и трудовое, при этом доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не может быть менее 1 процента от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

* дополнительный перечень работ по благоустройству:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- озеленение дворовых территорий;

- оборудование мест автомобильных парковок транспортных средств;

- иные виды работ.

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: финансовое и (или) трудовое, доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяется в размере не менее 5 процентов. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ приведена в Приложении № к программе.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Березники», на которых планируется благоустройство в 2018 – 2022 годах, формируется с учетом результатов инвентаризации дворовых территорий.

2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию и обустройству объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

На сегодняшний день из 24 парков и скверов (общей площадью 49,37 га) благоустроено и реконструировано 13 объектов, общей площадью 15.43 га (31,3% от общей площади парков и скверов).

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Для обеспечения благоустройства территорий общего пользования целесообразно проведение таких мероприятий, как озеленение, уход за зелеными насаждениями; оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами и т.п.; устройство пешеходных дорожек, освещение территорий, в т. ч. декоративное; обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; оформление цветников; обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения города Березники.

Предусмотрено так же благоустройство территорий индивидуально-жилой застройки (Семино, Нартовка, Зырянка, Абрамово, 7 квартал, Кропачево)

В городе имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.), территории индивидуально-жилой застройки и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

*1) благоустройство муниципальных территорий общего пользования, в том числе:*

*- ремонт автомобильных дорог общего пользования;*

- ремонт городских тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование городских автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

*2)* *устройство зон отдыха в жилых кварталах:*

- устройство детских площадок с элементами спортивного оборудования-

*3) благоустройство территорий индивидуально-жилой застройки (Семино, Нартовка, Зырянка, Абрамово, 7 квартал, Кропачево):*

- ремонт проезжей части;

- устройство детских площадок с элементами спортивного оборудования.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

**Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования «Город Березники» в сфере реализации подпрограммы**

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа отнесены вопросы:

1. создания условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест массового отдыха населения;
2. утверждения правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том числе, требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства территорий города Березники. А также целью программы является повышение качества городской среды за счет благоустройства территории городского округа, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1) Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Березники.

2) Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Березники;

3) Повышение уровня благоустройства зон отдыха в жилых кварталах на территории города Березники;

4) Повышение уровня благоустройства территории индивидуально-жилой застройки на территории города Березники;

5) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий

6) Приведение Правил благоустройства территории города Березники в соответствие современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству.

**Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений.**

В целях количественной оценки достижения целей и задач подпрограммы определены следующие целевые показатели (индикаторы):

1. Количество многоквартирных домов, где проведено благоустройство дворовой территории.

Показатель определяется количеством многоквартирных домов, включенных в программу на весь период реализации.

1. Количество благоустроенных общественных территорий, парков, скверов в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 7 шт., (49,71 га).

Показатель определяется количеством фактически благоустроенных общественных территорий общего пользования.

1. Количество благоустроенных зон отдыха в жилых кварталах в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 5 шт.

Показатель определяется количеством фактически благоустроенных зон отдыха.

1. Количество благоустроенных территорий индивидуально-жилой застройки в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 7 шт..

Показатель определяется количеством фактически благоустроенных территорий индивидуально-жилой застройки

Данные показатели характеризует работу органов местного самоуправления по повышению благоустройства территории города Березники.

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

**Сроки реализации подпрограммы**

Программа реализуется в 2018 – 2022 году.

**Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации программы.**

В рамках подпрограммы осуществляются следующие основные мероприятия:

1. *Благоустройство дворовых территорий города Березники.*

Включает в себя выполнение комплекса мероприятий по ремонту и благоустройству дворовых территорий и проездов к ним согласно утвержденного дизайн-проекта благоустройства дворовой территории в соответствии с Порядкомобсуждения и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий.

Реализация данного мероприятия позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1. *Благоустройство общественных территорий города Березники* в соответствии с дизайн-проектом благоустройства наиболее посещаемой общественной территории населенного пункта

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- благоустройство парков и скверов, в том числе устройство и ремонт пешеходных тротуаров и дорожек, обустройство цветников и газонов, посадка новых и вырубка аварийных деревьев, установка урн, скамеек и малых архитектурных форм, обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения и т.п., ).

1. *Благоустройство зон отдыха в жилых кварталах.*

Включает в себя установку детских и спортивных площадок.

*4) Благоустройство территорий индивидуально-жилой застройки.*

Включает в себя ремонт проезжей части.

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках подпрограммы**

В рамках реализации программы муниципальные задания не выдаются.

**Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2018 - 2022 годы составляет 538 386,13 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств Федеральный бюджет (тыс. руб.) – 27 680,4тыс. руб.

-за счет средств Краевого бюджета Пермского края (тыс. руб.) – 22 253,1 тыс. рублей

-за счет средств местного бюджета (тыс. руб.) – 487 958,5 тыс. руб.

- за счет внебюджетных источников (тыс. руб.) - 494,13

-за счет средств собственников помещений многоквартирных домов------ тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Городской думы города Березники о бюджете муниципального образования «Город Березники» на очередной финансовый год и плановый период.

**Анализ рисков и меры управления рисками**

1. Финансовые риски

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

* требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла, проводится оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ);
* решением о бюджете города Березники устанавливаются ограничения по авансовым платежам при заключении муниципальных контрактов (договоров);
* в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;
* при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение исполнения контракта.

1. Организационно-управленческие риски

Данная группа рисков связана с необходимостью вовлечения в процесс благоустройства территории города многих участников: организаций различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей, жителей города.

В целях минимизации данных рисков будет осуществляться составление планов работ, контроль за их исполнением, планируется закрепление персональной ответственности должностных лиц, специалистов за выполнение мероприятий подпрограммы и достижение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

1. Неблагоприятные погодные условия, природные чрезвычайные ситуации

На работу уличного освещения, сохранность и безопасность зеленых насаждений могут повлиять неблагоприятные погодные условия, природные чрезвычайные ситуации, такие как ураганы, обледенения линий электропередач, аномальные холода и т.п.

В целях минимизации риска, а также оперативной ликвидации последствий аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения производится ликвидация аварийных деревьев; формируется резерв оборудования, материалов и запасных частей для оперативной ликвидации возможных аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения.

**Конечные результаты реализации программы, оценка планируемой**

**эффективности её реализации.**

Программа направлена на создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной городской среды.

Ожидаемые результаты ее реализации:

- повышение уровня благоустройства дворовых, общественных территорий общего пользования, зон отдыха в жилых кварталах, территорий индивидуально-жилой застройки города Березники.

- широкое вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.

- приведение Правил благоустройства территории города Березники в соответствие современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству.

Для количественной оценки результатов реализации программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.

## Приложение 1

## к Муниципальной программе города Березники

## «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

## Сведения о составе и значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения, га | Значение показателей |
| 2018 г. |
| 1 | Городской парк культуры и отдыха (продолжение реконструкции 1 очереди) | 2,9 | 56,8 % |
| 2 | Сквер в Правобережной части города | 2,1 |
| 3 | Территория в районе Нижне – Зырянского водохранилище (ул. Набережная) | 3,0 |
|  |  |  | 2019 г. |
| 1 | Городской парк культуры и отдыха (продолжение реконструкции 2 очереди) | 3,5 | 73,2% |
| 2 | Чеховский парк | 4,6 |
|  |  |  | 2020 г. |
| 1 | Городской парк культуры и отдыха (продолжение реконструкции 2 очереди) | 3,4 | 84,4 % |
| 2 | Комсомольский парк (продолжение работ по благоустройству) | 2,15 |
|  |  |  | 2021 г. |
| 1 | Территория Мемориального комплекса | 1,23 | 93,8 % |
| 2 | Городской парк культуры и отдыха (продолжение реконструкции 2 очереди) | 3,4 |
|  |  |  | 2022 г. |
| 1 | Городской парк культуры и отдыха (продолжение реконструкции 2 очереди) | 3,4 | 100,7 % |

**\*** В некоторых случаях требуется строительство линии наружного освещения на объектах, не входящих в состав улично-дорожной сети, но имеющих социальную значимость.

\*\*Значение индикатора установлено с учётом выделения субсидии из бюджета УР, так как в бюджете МО «Город Березники» на данные цели средства не предусмотрены.

## Приложение 2

## кМуниципальной программе города Березники

## «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

| Код аналитической программной классификации | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ |
|  |  | **Формирование современной городской среды на 2018 год** | | | | |
|  |  |  | Благоустройство дворовых территорий города Березники | Управление городского хозяйства  Управления благоустройства | 2018 – 2022 годы | Повышение уровня благоустройства дворовых города Березники |
|  |  |  | Благоустройство общественных территорий общего пользования города Березники в соответствии с дизайн-проектом благоустройства наиболее посещаемой общественной территории общего пользования населенного пункта | Управления благоустройства | 2018 – 2022 годы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий общего пользования города Березники |
|  |  |  | Приведение Правил благоустройства территории города Березники в соответствие современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | Управления благоустройства | 2018 год | Соответствие Правил благоустройства территории города Березники современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству. |
|  |  |  | Устройство зон отдыха в жилых кварталах (установка детских и спортивных площадок) | Управления благоустройства | 2018-2019 годы | Повышение уровня благоустройства зон отдыха города Березники |
|  |  |  | Благоустройство территории индивидуально-жилой застройки | Управления благоустройства | 2018-2022 годы | Повышение уровня благоустройства территории индивидуально-жилой застройки города Березники |

Приложение 3

к муниципальной программе города Березники

## «Формирование комфортной городской среды»

## на 2018 - 2022 годы

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета**

**муниципального образования «Город Березники»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Код бюджетной классификации** | | | | | **Расходы муниципального образования «Город Березники» (тыс.руб)** | | | | | |
| **МП** | **ПП** | **ОМ** | **ГРБС** | **Рз** | **Пр** | **ЦС** | **ВР** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
|  |  |  | Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы | **Всего** |  |  |  |  |  | **0** | **0** |  | **0** | **0** | **0** |
| Управление благоустройства, управление городского хозяйства |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Благоустройство дворовых территорий города Березники | Управление городского хозяйства |  |  |  |  |  | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
|  |  |  | Благоустройство общественных территорий общего пользования города Березники | Управление благоустройства |  |  |  |  |  | 54 291,03 | 118 922,5 | 99 122,5 | 127 500,0 | 78 550,1 | 60 000,0 |
|  |  |  | Устройство зон отдыха в жилых кварталах (установка детских и спортивных площадок) | Управление благоустройства |  |  |  |  |  | 3 943,0 | 3 898, 44 | 1 949,22 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Благоустройство территории индивидуально-жилой застройки | Управление благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приведение Правил благоустройства территории города Березники в соответствие современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | Управление благоустройства |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |