# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

……………….							№ ………….

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                   «О теплоснабжении», постановлением Правительства Пермского                      края от 25.05.2007 № 104-п «О подготовке объектов                        жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период» и подпунктом 8               пункта 1 статьи 47 Устава муниципального образования «Город Березники», в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов,                          для обеспечения бесперебойного коммунального обслуживания населения города, а также для решения оперативных вопросов                           и осуществления контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать городскую комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы                             к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов                          (далее - комиссия).

2.Утвердить прилагаемые:

2.1.Положение о комиссии;

2.2.состав комиссии.

3.Комиссии приступить к работе не позднее 15.05.2015.

4.Установить срок готовности объектов, подведомственных комитету по вопросам образования администрации города, комитету по физической культуре и спорту администрации города                               и управлению культуры и молодежной политики администрации города, к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов                   к 05.09.2015.

5.Рекомендовать установить срок готовности объектов                 жилищно-коммунального хозяйства, а также объектов, подведомственных Верхнекамскому территориальному управлению         по организации медицинской помощи населению Министерства здравоохранения Пермского края в г. Березники, к эксплуатации                   в осенне-зимний период 2015-2016 годов к 05.09.2015.

6.Рекомендовать руководителям филиала «Пермский» ОАО «Волжская ТГК» Березниковская  ТЭЦ-2, ЗАО «Березниковская сетевая компания», Березниковского филиала ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья», ООО «Березниковская электрическая компания», ПАО «Уралкалий» (далее - организации):

6.1.включить в планы работы организаций на 2015 год объемы работ по подготовке энергетического оборудования, тепловых сетей, объектов тепло- и водоснабжения, газораспределительных сетей                    к отопительному периоду 2015-2016 годов, особое внимание уделить ревизии и замене отсекающей (секционирующей) запорной арматуры;

6.2.предоставить в управление городского хозяйства администрации города планы-графики выполнения подготовительных и ремонтных работ объектов жилищно-коммунального хозяйства,                    в том числе по восстановлению благоустройства, в срок                             до 15.04.2015;

6.3.обеспечить работу теплоэлектроцентралей и котельных              в летний период по режиму горячего водоснабжения.

7.Рекомендовать руководителям управляющих организаций                    и организаций жилищно-коммунального хозяйства, товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищно-строительных кооперативов (далее - ЖСК), ответственным лицам, уполномоченным на общем собрании собственников жилых помещений,                             при непосредственном управлении:

7.1.предоставить в управление городского хозяйства администрации города в срок до 01.04.2015 планы-графики мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов (далее - планы-графики), считая первоочередными задачами:

7.1.1.обеспечение технической готовности систем теплоснабжения объектов;

7.1.2.замену ветхих сетей теплоснабжения и водоснабжения;

7.1.3.ревизию и замену отсекающей и секционирующей запорной арматуры;

7.1.4.подготовку жилищного фонда;

7.2.предоставлять в комиссию копии паспортов готовности жилых домов к эксплуатации в осенне-зимних условиях, а также производить заполнение внутридомовых тепловых систем по мере выполнения планов-графиков, но не позднее 10.09.2015;

7.3.предоставить в управление городского хозяйства администрации города в срок до 01.09.2015 информацию:

7.3.1.по комплектации собственными штатами на период пуска тепла;

7.3.2.по формированию аварийного запаса запорной арматуры,          запасных частей и материалов.

8.Рекомендовать руководителю Верхнекамского территориального управления по организации медицинской помощи населению Министерства здравоохранения Пермского края                           в г. Березники:

8.1.разработать и предоставить в управление городского хозяйства администрации города в срок до 01.04.2015 планы-графики мероприятий по подготовке объектов к эксплуатации в осенне- зимний период 2015-2016 годов (далее - планы-графики), считая первоочередными задачами:

8.1.1.обеспечение технической готовности систем теплоснабжения объектов;

8.1.2.замену ветхих сетей теплоснабжения и водоснабжения;

8.1.3.ревизию и замену отсекающей и секционирующей запорной арматуры;

8.2.предоставлять в комиссию копии паспортов готовности учреждений к эксплуатации в осенне-зимних условиях, а также производить заполнение тепловых систем зданий по мере выполнения планов-графиков, но не позднее 10.09.2015.

9.Руководителям комитета по вопросам образования администрации города, комитета по физической культуре и спорту администрации города и управления культуры и молодежной политики администрации города:

9.1.разработать и предоставить в управление городского хозяйства администрации города в срок до 01.04.2015 планы-графики мероприятий по подготовке объектов к эксплуатации в осенне- зимний период 2015-2016 годов (далее - планы-графики), считая первоочередными задачами:

9.1.1.обеспечение технической готовности систем теплоснабжения объектов;

9.1.2.замену ветхих сетей теплоснабжения и водоснабжения;

9.1.3.ревизию и замену отсекающей и секционирующей запорной арматуры;

9.2.предоставлять в комиссию копии паспортов готовности учреждений к эксплуатации в осенне-зимних условиях, а также производить заполнение тепловых систем зданий по мере выполнения планов-графиков, но не позднее 10.09.2015.

10.Управлению городского хозяйства администрации города                в период с 01.06.2015 по 01.10.2015 на первое число каждого месяца предоставлять в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края сведения о подготовке объектов            жилищно-коммунального хозяйства г. Березники, независимо от форм собственности, по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики               от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения                             за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

11.Контроль за исполнением сроков, указанных                                    в планах-графиках, возложить на управление городского хозяйства администрации города.

12.Комиссии совместно с управлением городского хозяйства администрации города с 20.05.2015 организовать выездные проверки выполнения планов-графиков.

13.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании.

14.Разместить настоящее постановление, Положение о комиссии и состав комиссии, указанные в подпунктах 2.1 и 2.2 пункта 2 настоящего постановления, на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

16.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации                  Шанина В.П.

Глава города						                           С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации города

от ___________________

ПОЛОЖЕНИЕ

о городской комиссии по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов

I.Общие положения

1.1.Городская комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации                      в осенне-зимний период (далее - комиссия) является координирующим органом при администрации города и создается         для решения оперативных вопросов и осуществления контроля                      за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства                 и социальной сферы города к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется:

Конституцией Российской Федерации;

нормативными правовыми актами Российской Федерации;

нормативными правовыми актами Пермского края;

муниципальными правовыми актами;

настоящим Положением.

1.3.Состав комиссии утверждается постановлением                        администрации города.

II.Основные задачи комиссии

Основными задачами комиссии являются:

2.1.координация действий по решению оперативных вопросов            по подготовке сетей инженерно-технического обеспечения и систем коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов;

2.2.контроль за исполнением мероприятий по своевременной         и качественной подготовке объектов жилищно-коммунального                  хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов;

2.3.контроль за созданием обязательных запасов материально-технических ресурсов для ликвидации последствий возможных           аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

2.4.контроль за созданием нормативных запасов топлива;

2.5.контроль за исполнением муниципальных правовых актов города о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период                        2015-2016 годов.

III.Права комиссии

Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет      право:

3.1.рассматривать на своих заседаниях вопросы, связанные                с подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства                     и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период                   2015-2016 годов;

3.2.запрашивать от руководителей организаций, независимо                    от их организационно-правовых форм и форм собственности, письменные объяснения о причинах отставания или невыполнения                                запланированных объемов работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации                   в осенне-зимний период 2015-2016 годов;

3.3.заслушивать на своих заседаниях отчеты должностных лиц, ответственных за выполнение работ по подготовке объектов            жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы                              к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

IV.Руководство комиссией

4.1.Комиссия формируется в составе председателя комиссии, двух заместителей председателя комиссии, секретаря комиссии                   и членов комиссии.

4.2.Председатель комиссии (а в его отсутствие - один                             из заместителей председателя комиссии):

организует работу и ведет заседание комиссии;

дает поручения, обязательные для исполнения, членам комиссии в соответствии с решением комиссии.

V.Права и обязанности членов комиссии

5.1.Члены комиссии имеют право:

принимать участие в голосовании по всем вопросам,                    рассматриваемым комиссией;

вносить на рассмотрение комиссии вопросы и предложения,            отнесенные к сфере деятельности комиссии, участвовать в их               подготовке, обсуждении и принятии по ним решений.

5.2.Члены комиссии обязаны:

участвовать в работе комиссии лично;

выполнять поручения председателя комиссии в установленные решением комиссии сроки.

VI.Порядок деятельности комиссии

6.1.Комиссия работает в соответствии с планом мероприятий                 и графиком подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период                    2015-2016 годов, утвержденными председателем комиссии.

6.2.Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в месяц и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины всех членов комиссии.

6.3.Решение комиссии принимается открытым голосованием                  и считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов комиссии.

6.4.Протокол заседания комиссии подписывается председателем комиссии (а в его отсутствие - одним из заместителей председателя комиссии) и секретарем.

6.5.Решения комиссии являются обязательными к исполнению организациями жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, в части подготовки объектов к эксплуатации                        в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

6.6.На заседаниях комиссии могут присутствовать представители средств массовой информации с целью информирования населения                о деятельности комиссии.

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от ____________________

СОСТАВ

городской комиссии по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов

| Шанин Владимир Петрович | первый заместитель главы администрации, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Зуев Владимир Петрович | начальник управления городского хозяйства администрации города, заместитель председателя комиссии |
| Шишкин Владимир Иванович | заместитель начальника управления городского хозяйства администрации города, заместитель председателя комиссии |
| Шляпин Даниил Викторович | главный специалист отдела энергетики и коммунальной инфраструктуры управления городского хозяйства администрации города, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |
| Петров Александр Юрьевич Гарифуллин Рамзис Гильмулович | начальник производственного управления водоснабжения и водоотведения Березниковского филиала ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» директор МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий» |
| Ермаков Вячеслав Анатольевич | технический директор - главный инженер ЗАО «Березниковская сетевая компания» (по согласованию) |
| Кондаков Денис Николаевич Мальцев Алексей Борисович | ведущий инженер ГКУ ПК «Финансово-хозяйственное управление» Верхнекамского территориального управления по организации медицинской помощи населению Министерства здравоохранения Пермского края по г. Березники (по согласованию) технический директор - главный инженер филиала «Пермский» ОАО «Волжская ТГК» Березниковская ТЭЦ-2 (по согласованию) |
| Майзелис Эдуард Францевич | заведующий отделом энергетики и коммунальной инфраструктуры управления городского хозяйства администрации города |
| Суэтина Галина Юрьевна Третьяков Виктор Александрович | заведующий отделом контроля управления городского хозяйства администрации города технический директор ООО «Березниковская электрическая компания» (по согласованию) |
| Устюгова Татьяна Геннадьевна | главный специалист - государственный жилищный инспектор Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края (по согласованию) |