# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

……………….							№ ………….

О мерах по защите населения и территорий от половодья и паводковых явлений в весенний период 2017 года

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ                             «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Закона Пермского края                    от 12.03.2007 № 12-ПК «О защите населения и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях своевременной организации работ по пропуску паводковых вод, предупреждению возможных последствий высокого уровня весеннего половодья и паводка

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые:

1.1.план основных противопаводковых мероприятий на период прохождения весеннего половодья и паводка 2017 года (далее - План);

1.2.расчет сил и средств, привлекаемых для противодействия весеннему половодью и паводковым явлениям на территории муниципального образования «Город Березники», на 2017 год (далее - Расчет).

2.Возложить руководство и организацию работ по пропуску паводковых вод, предупреждению возможных последствий высокого уровня весеннего половодья и паводковых явлений на комиссию                                      по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций                            и обеспечению пожарной безопасности города Березники.

3.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании.

4.Разместить настоящее постановление, План и Расчет, указанные в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего постановления, на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города							                   С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от ___________________

# ПЛАН

# основных противопаводковых мероприятий на период

# прохождения весеннего половодья и паводка 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Направление предложений по кандидатурам ответственных лиц для включения в комиссии, создаваемые для проведения технического осмотра гидротехнических сооружений (далее - ГТС) в организациях, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, владеющих и (или) эксплуатирующих ГТС (далее -организации, владеющие и (или) эксплуатирующие ГТС) | МКУ «Управление гражданской защиты г. Березники» (далее – МКУ «УГЗ») | до 31.03.2017 |
|  | Проведение осмотра технического состояния ГТС с составлением актов комиссиями, созданными для проведения технического осмотра ГТС в организациях, владеющих и (или) эксплуатирующих ГТС | Организации, владеющие и (или) эксплуатирующие ГТС | до 25.05.2017 |
|  | Организация обмена оперативной информацией между комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Березники (далее - КЧС и ПБ) и организациями, владеющими и (или) эксплуатирующими ГТС | МКУ «УГЗ», дежурные диспетчерские службы организаций, владеющих и (или) эксплуатирующих ГТС | в период половодья и паводка 2017 года |
|  | Уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | МКУ «УГЗ» | до начала половодья 2017 года |
|  | Корректировка, уточнение планов эвакуации людей, материальных ценностей, а также первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил, средств по сценариям максимально возможного подтопления | МКУ «УГЗ» | в период половодья и паводка 2017 года |
|  | Обеспечение бесперебойной работы линий связи с объектами, попадающими в зону подтопления, а также с водомерными и метеорологическими постами | ЛТЦ Березниковский район МЦТЭТ г. Березники Пермский филиал ПАО «Ростелеком» | до 11.04.2017 |
|  | Информирование руководителей организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, и населения о проведении противопаводковых мероприятий на территории города в период прохождения весеннего половодья и паводка в 2017 году, в том числе: о складывающейся обстановке по прохождению половодья и паводка; о любых изменениях условий водопользования; о готовности пунктов временного размещения граждан, материальных ценностей | МКУ «УГЗ», ООО «Березниковская водоснабжающая компания» (далее - ООО «БВК»), управление по связям с общественностью и вопросам внутренней политики администрации города | в период половодья и паводка 2017 года |
|  | Информирование населения, Администрации города Березники и Северного территориального Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: об ухудшении качества подаваемой населению питьевой воды; об изменении технологии водоподготовки; об аварийных ситуациях на водопроводных сооружениях и объектах канализации; о прекращении подачи питьевой воды, о временном прекращении или ограничении водоснабжения и водоотведения | МКУ «УГЗ», ООО «БВК», организации, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющие водоснабжение, водоотведение (далее - организации, осуществляющие водоснабжение, водоотведение) | в период паводка 2017 года |
|  | Организация питания эвакуированного населения (при необходимости) | МКУП «Центр социального питания г. Березники» | в период половодья и паводка 2017 года |
|  | Организация комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения, попавшего в зоны затопления, острыми инфекционными заболеваниями | Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю | до начала половодья и паводка 2017 года |
|  | Обеспечение запаса медицинских и лекарственных средств, в том числе препаратов, необходимых для иммунизации и фагирования населения по эпидемическим показаниям в зонах возможного подтопления, ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций | Верхнекамский отдел Северо-Восточного территориального управления по организации медицинской помощи населению Министерства здравоохранения Пермского края | до начала паводка 2017 года |
|  | Проведение обследования территорий, земель, расположенных в зоне подтопления (особое внимание - за состоянием потенциально опасных объектов) | Рабочая группа КЧС и ПБ | до начала паводка 2017 года |
|  | Выполнение комплекса работ на городской сети ливневой канализации по ее подготовке к пропуску талых вод | МКУ «Служба благоустройства г. Березники» | до 04.04.2017 |
|  | Обеспечение контроля за поддержанием в рабочем состоянии городских дорог для обеспечения бесперебойной работы городского транспорта | Государственная инспекция безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела МВД Российской Федерации «Березниковский» | в период паводка |
|  | Обеспечение готовности сооружений для твердых коммунальных отходов | МКУП «Полигон ТБО г. Березники» | до начала паводка 2017 года |
|  | Обеспечение готовности сооружений для складирования твердых коммунальных отходов производства и потребления | АВИСМА филиал ПАО «Корпорация ВСПМО-АВИСМА», ПАО «Уралкалий», филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники | до начала паводка 2017 года |
|  | Организация вывоза снега с территории города | МБУ «Спецавтохозяйство г. Березники» | до 21.04.2017 |
|  | Обеспечение работы дренажной системы для обеспечения отвода талых вод от жилых зданий, объектов, сооружений города, проведение обследования придомовых территорий в целях предотвращения подтопления помещений и подземных коммуникаций, очистка территорий от мусора | Управление городского хозяйства администрации города, собственники объектов, зданий, сооружений | до начала паводка 2017 года |
|  | Приведение в состояние готовности водопроводно- канализационных сооружений к работе в период паводка, соблюдение технологии водоподготовки и водоочистки на очистных сооружениях | ООО «БВК», АВИСМА филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ПАО «Уралкалий», организации, осуществляющие водоснабжение, водоотведение | до начала паводка 2017 года |
|  | Усиление контроля за качеством питьевой воды во время паводка, в случае существенного ухудшения качества подаваемой населению питьевой воды принимать экстренные меры вплоть до приостановки эксплуатации водопровода, с подвозом населению питьевой воды гарантированного качества и в достаточном количестве | ООО «БВК», организации, осуществляющие водоснабжение, водоотведение | в период паводка 2017 года |
|  | Обеспечение объектов водоснабжения и водоотведения необходимым запасом обеззараживающих средств и химических реагентов, исходя из их суточного расхода | ООО «БВК», «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ПАО «Уралкалий», организации, осуществляющие водоснабжение, водоотведение | в период паводка 2017 года |
|  | Подготовка аварийных служб к устранению аварий на водопроводных и канализационных сетях | ООО «БВК», «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ПАО «Уралкалий», организации, осуществляющие водоснабжение, водоотведение | до начала паводка 2017 года |
|  | Комиссионный осмотр ГТС с целью определения объемов ремонтно-восстановительных работ по окончанию прохождения половодья с составлением актов комиссиями, созданными для проведения технического осмотра ГТС в организациях, владеющих и (или) эксплуатирующих ГТС | Организации, владеющие и (или) эксплуатирующие ГТС | по окончании половодья и паводка 2017 года |
|  | Контроль за прохождением половодья и паводковой ситуацией на территории города и выработка предложений для представления в КЧС и ПБ для принятия решения | МКУ «УГЗ», организации, владеющие и (или) эксплуатирующие ГТС | в период половодья и паводка 2017 года |
| 1 | Проведение регулярных заседаний КЧС и ПБ для оперативного решения вопросов противодействия весеннему половодью и паводку | Председатель КЧС и ПБ | в период половодья и паводка 2017 года |
|  | Составление итогового донесения о прохождении весеннего половодья в 2017 году в ГКУ Пермского края «Гражданская защита» | МКУ «УГЗ» | до 04.07.2017 |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от _________________

РАСЧЕТ

сил и средств, привлекаемых для противодействия весеннему половодью и паводковым

явлениям на территории муниципального образования «Город Березники», на 2017 год

| Населенный пункт, микрорайон, объект экономики в зоне воздействия весеннего половодья | Геодезические отметки, м БС | Количество эвакуиру-емого населения и место эвакуации (чел.) | Количество необходи-мых транс-портных средств для эвакуации (чел.) | Дежурные силы и средства | Ответственные должностные лица, номера телефонов и факсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | застрой-ки | максималь-ные уровни затопления, превы-шающие отметки застройки |  |  | личный состав спасателей (чел.) | инженерная техника, в том числе плавсредства (ед.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Березники | - | - | - | - | Аварийно-спасательное формирование - 5 чел. | АПП - 1 ед.; АСМ форд транзит – 1 ед. | Дурдыев В.А. - начальник АСФ, т. 23-21-73 |
| ПАО «Уралкалий» | min 110,5 | - | - | - | Противо-паводковая команда - 10 чел.; звено охраны общественного порядка - 4 чел. | автопогрузчик – 1 ед.; экскаватор - 1 ед.; самосвал - 2 ед. | Стариков А.В. - главный инженер, т. 29-70-13, т/ф. 29-54-74; Шарахин А.А. - начальник хозяйственной службы БПКРУ-1, т. 29-70-22, т/ф. 29-54-29 |
| Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» (Березниковская ТЭЦ-2) | min 115,85 | 113,66 | - | - | Старшие машинисты смен и работники участка ГТС КТЦ ТЭЦ-10 - 10 чел. | экскаватор колесный - 1 ед.; ЭО - 2621; автомобиль ЗИЛ - 1 ед.; автомобиль КАМАЗ – 1 ед. | Новиков В.Ю. – заместитель главного инженера по эксплуатации (БТЭЦ – 2), т. 27-97-51; начальник смены ТЭЦ-10, т. 29-97-89 |
| ООО «Сода-хлорат» | min 109,5 | - | - | - | спасательная группа – 11 чел. | бульдозер -1 ед; фронтальный погрузчик - 1 ед.; автосамосвал КАМАЗ-55111 г/п 13 т. – 2 ед. | Вашкевич С.И. - главный инженер, т/ф. 29-26-55; диспетчер, т. 29-26-45 |
| ОАО «Порт Березники» | min 110,5 | 109,61 | - | - | спасательная группа – 8 чел. | теплоходы – 2 ед: т/х «БР-406»; т/х «ОС-8» | Кетов В.Н. – технический директор, Ромодин Д.В., т/ф. 26-28-14, т. 26-35-94, т. 23-73-92 |
| Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники» | min 109,5 | - | - | - | ПЧ-24 – 16 чел.; ВГСО – 8 чел. | экскаваторы: «Atlas»-1 ед.; «Антей» - 1 ед.; автосамосвалы – 2 ед.; автомашины КО-505 – 2 ед. | Ковалевский Н.И. – главный инженер филиала, т. 26-34-83; Вихрев А.В. – главный энергетик, т. 29-81-44 |
| АО «Березниковский содовый завод» | min 111,3 | max 115,5 | - | - | Звено ВГСО – 10 чел. | Самосвал – 3 ед.; бульдозер – 1 ед.; оперативный автомобиль – ПАЗ 3205 АГС – 1; пожарный автомобиль: АЦ – 40(131)137А – 1; АЦ – 40(5557) – 1; АПП – 08 – 20/200 (331041) | Шалахин В.Н. – технический директор, т. 28-41-12, т/ф. 28-42-00 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 82 человек | 28 ед. техники |  |